Муниципальное образование

«ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2017                                              		                                                   № 111

с. Амурзет

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на период 2016-2017 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 12.02.2016 № 32 (с изменениями от 28.03.2016  № 56, от 28.07.2016 № 117, от 08.08.2016  № 122, от 24.01.2017  № 9, от 20.04.2017 № 57)

В соответствии  с  Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную  программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на период 2016-2017 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 12.02.2016  № 32 (с изменениями от 28.03.2016  № 56, от 28.07.2016 № 117, от 08.08.2016  № 122, от 24.01.2017  № 9, от 20.04.2017 № 57) следующие изменения:

1.1.В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области»:

- строку «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество жилых помещений, подлежащих расселению - 30 квартир; расселяемая площадь жилых помещений - 976,1 кв. метр; количество переселенных жителей из аварийных жилых домов - 71 граждан |
| --- | --- |

- строку «Ожидаемые результаты  муниципальной  программы» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу (2017 год) - 71 человек. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу (2017 год) - 976,1 кв. метр |
| --- | --- |

- 1.2.  Раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз её  развития» изложить в следующей редакции:

- «2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз её  развития

Улучшение жилищных условий и повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства - важные факторы, определяющие уровень жизни населения.

В муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» доля  аварийного жилья составляет 0,5 процента от всего жилищного фонда. Жилищный фонд района  насчитывает 205,2 тыс. кв. м, площадь всего аварийного жилищного фонда составляет 976,1 кв. м.

71 человека (около одного процента населения района) в настоящее время проживают в аварийных и непригодных для постоянного проживания домах.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов района, понижает инвестиционную привлекательность. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилище удовлетворительного качества. Учитывая высокую степень дотационности бюджетов Октябрьского муниципального района и сельских поселений, органы местного самоуправления самостоятельно проблему переселения граждан из  аварийного жилищного фонда решить не могут. Следовательно, решить ее можно только программным методом.

Настоящей муниципальной  программой предусмотрено переселение граждан из жилых помещений в домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также развитие малоэтажного жилищного строительства.

Малоэтажное домостроение обладает рядом существенных преимуществ: более низкие финансовые затраты и сроки строительства, быстрое создание производственной инфраструктуры, а также низкая капиталоемкость и материалоемкость, экономия эксплуатационных затрат.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»  на 2016 - 2017 годы, представлен в приложении № 1.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения представлен в приложении № 2.».

1.3. Раздел 4 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы планируется расселить 30 жилых помещений общей площадью 976,1  кв. метр.

Количество переселенных жителей из аварийных жилых домов составит 71 гражданин.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на период 2016-2017 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество жилых помещений, подлежащих расселению | единиц | - | 30 |
| 2 | Расселяемая площадь жилых помещений | кв. метров | - | 976,1 |
| 3 | Количество переселенных жителей из аварийных жилых домов | граждан | - | 71 |

Показатели (индикаторы)  муниципальной программы определены на основании данных Октябрьского муниципального района, которые сформированы по заключениям о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и актам обследования технического состояния многоквартирных домов межведомственной комиссией муниципального образования в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»».

1.4. Раздел 5 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

С учетом необходимости развития малоэтажного строительства:

- переселить в  2017 году  - 71 гражданина;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания в 2017 году  - 976,1 кв. метр».

1.5. Столбец 5 «Ожидаемый результат в количественном измерении»  мероприятий муниципальной программы раздела 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий  изложить в следующей редакции:

«Ожидаемый результат в количественном измерении

5

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 71 гражданина»

1.6. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

1.7. Приложение № 2 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» изложить в новой редакции,  согласно приложению № 2.

1.8. Приложение № 3 «Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские зори»  и на официальном сайте Октябрьского муниципального района www.okt.eao.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального района | А.А.Егоров |
| --- | --- |

- Приложение № 1

к  муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на период 2016-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,

НА 2016 - 2017 ГОДЫ

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Но мер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные / Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 72 | 451 | 28.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 73,7 | 3 | 2 | 1 | 73,7 | 46,3 | 27,4 | 2 948 000,00 | 2 391 600,32 | 555 507,09 | 892,59 | 0,00 |
| 2 | с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 142 | 493р | 31.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 88,8 | 3 | 3 | 0 | 88,8 | 88,8 | 0 | 3 552 000,00 | 2 881 602,57 | 669 321,96 | 1 075,47 | 0,00 |
| 3 | с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 148 | 493р | 31.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 56,9 | 3 | 1 | 2 | 56,9 | 19,8 | 37,1 | 2 276 000,00 | 1 846 432,28 | 428 878,60 | 689,13 | 0,00 |
| 4 | с. Амурзет, ул. Почтовая, д. 16 | 493р | 31.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 194,8 | 5 | 5 | 0 | 194,8 | 194,8 | 0 | 7 792 000,00 | 6 321 353,38 | 1 468 287,36 | 2 359,26 | 0,00 |
| 5 | с. Амурзет, ул. Почтовая, д. 20 | 493р | 31.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 16 | 16 | 185,9 | 5 | 5 | 0 | 185,9 | 185,9 | 0 | 7 436 000,00 | 6 032 544,12 | 1 401 204,40 | 2 251,48 | 0,00 |
| 6 | с. Амурзет, ул. Федько, д. 39 | 451 | 28.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 52,5 | 3 | 2 | 1 | 52,5 | 35,2 | 17,3 | 2 100 000,00 | 1 703 650,17 | 395 714,00 | 635,84 | 0,00 |
| 7 | с. Амурзет, ул. Федько, д. 62 | 451 | 28.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 160,2 | 4 | 1 | 3 | 160,2 | 39,7 | 120,5 | 6 408 000,00 | 5 198 566,79 | 1 207 493,00 | 1 940,21 | 0,00 |
| 8 | с. Амурзет, ул. Федько, д. 64 | 451 | 28.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 163,3 | 4 | 2 | 2 | 163,3 | 82,5 | 80,8 | 6 532 000,00 | 5 299 163,29 | 1 230 858,96 | 1 977,75 | 0,00 |
| Итого: |  | X | X | X | X | 71 | 71 | 976,1 | 30 | 21 | 9 | 976,1 | 693,0 | 283,1 | 39 044 000,00 | 31 674 912,91 | 7 357 265,37 | 11 821,72 | 0,000 |

- Приложение № 2

к  муниципальной  программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на период 2016-2017 годы»

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость ( с учетом проектно-сметной документации) | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |  |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
|  | Итого по МО «Октябрьский муниципальный район»: | 976,1 | 39044000,00 | 0,00 | 0,00 | 976,1 | 39044000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 72 | 73,70 | 2948000,00 | 0,00 | 0,00 | 73,70 | 2948000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 142 | 88,8 | 3552000,00 | 0,00 | 0,00 | 88,8 | 3552000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 148 | 56,9 | 2276000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,9 | 2 276000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | с. Амурзет, ул. Почтовая, д. 16 | 194,80 | 7792000,00 | 0,00 | 0,00 | 194,80 | 7792000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | с. Амурзет, ул. Почтовая, д. 20 | 185,9 | 7436000,00 | 0,00 | 0,00 | 185,9 | 7436000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | с. Амурзет, ул. Федько, д. 39 | 52,5 | 2100000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,5 | 2100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | с. Амурзет, ул. Федько, д. 62 | 160,2 | 6408000,00 | 0,00 | 0,00 | 160,2 | 6408000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 | с. Амурзет, ул. Федько, д. 64 | 163,30 | 6532000,00 | 0,00 | 0,00 | 163,30 | 6532000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

- Приложение № 3

к  муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на период 2016-2017 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | Всего | 2016 | 2017 | Всего | 2016 |  | 2017 | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  | чел. | чел. |
| 1 | Октябрьский муниципальный район | 0,00 | 976,1 | 976,1 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 71 | 71 |