

**Муниципальное образование**

**«Октябрьский муниципальный район»**

Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.12.2011 № 323

с.Амурзет

Об утверждении Плана мероприятий администрации Октябрьского муниципального района по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В целях обеспечения межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210 –ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий администрации Октябрьского муниципального района по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 08.06.2011 № 137 «О Плане мероприятий администрации Октябрьского муниципального района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муниципального района Л.И.Дранникову.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального района В.Н.Болдышев

Утвержден

Постановлением администрации муниципального района

От \_08.12.2011\_ №\_323

План

мероприятий администрации Октябрьского муниципального района по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| **1.Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее- межведомственное взаимодействие)** | | | | |
| 1. | Определение заместителя главы администрации, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3 квартал 2011 года | Распоряжение администрации муниципального района | Отдел муниципальной службы администрации муниципального района |
| 2. | Определение структурного подразделения (должностного лица) администрации муниципального района, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3 квартал 2011 года | Распоряжение администрации муниципального района | Отдел муниципальной службы администрации муниципального района |
| 3. | Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | 4 квартал 2011 года | Распоряжение администрации муниципального района | Отдел муниципальной службы администрации муниципального района |
| 4 | Осуществление контроля за реализацией мероприятий плана администрации муниципального района по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Постоянно | Отчеты структурных подразделений администрации муниципального района по переходу на межведомственное взаимодействие | Отдел муниципальной службы администрации муниципального района |
| **2.Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг** | | | | |
| 5 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | 4 квартал 2011 года | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения администрации муниципального района |
| 6 | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности, необходимых для предоставления муниципальных услуг | 4 квартал 2011 года | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения администрации муниципального района |
| 7 | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 1 квартал 2012 года | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения администрации муниципального района |
| **3.Мероприятия, направленные на нормативно-правовое обеспечение организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг** | | | | |
| 8 | Проведение инвентаризации правовых актов администрации муниципального района с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | 2 квартал 2011 года,  1 квартал 2012 года | Перечень правовых актов, в которые необходимо внести изменения, с указанием необходимых изменений | Структурные подразделения администрации муниципального района |
| 9 | Подготовка и принятие правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| 9.1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг обязательными доработками в части описания межведомственного и межуровневого взаимодействия | 4 квартал 2011 года,  1 квартал 2012 года | Административные регламенты | Структурные подразделения администрации муниципального района |
| 9.2. | Разработка типового соглашения и заключение соглашений с государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от форм собственности, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг | 1 квартал 2012 года | Соглашения о межведомственном взаимодействии | Структурные подразделения , отдел муниципальной службы администрации муниципального района |
| **4.Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия** | | | | |
| 10 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | 4 квартал 2011 год | Отчеты о реализации плана, представленные в комиссию по проведению административной реформы | Отдел муниципальной службы администрации муниципального района |
| **5.Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия** | | | | |
| 11 | Мониторинг реализации выполнения мероприятий плана и достижения запланированных показателей | 4 квартал 2011 год | Доклад о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ, представленный главе администрации муниципального района | Отдел муниципальной службы администрации муниципального района |