

Муниципальное образование

«ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.10.2020 № 187

с. Амурзет

О создании Штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Октябрьском муниципальном районе в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 01.03.2020 № Пр-354, Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать Штаб по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Октябрьском муниципальном районе в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ.
2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение о создании Штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Октябрьском муниципальном районе в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ;

2.2. Состав штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Октябрьском муниципальном районе в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Правовой вестник Октябрьского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района М.Ю. Леонова

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_г.№\_\_\_\_\_

ПОЛОЖЕНИЕ

о Штабе по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Октябрьском муниципальном районе в рамках реализации национальных проектов и муниципальных программ

**1. Общие положения**

Настоящее Положение о Штабе по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Октябрьском муниципальном районе в рамках реализации национальных проектов и муниципальных программ (далее – Положение), определяет цели, задачи, полномочия и порядок работы Штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Октябрьском муниципальном районе в рамках реализации национальных проектов и муниципальных программ (далее - Штаб).

1. Штаб образован в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 01.03.2020 № Пр-354, возглавляет его глава администрации муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области.
2. Решения об образовании, реорганизации и упразднении Штаба осуществляются на основании постановления главы администрации муниципального района. Одновременно указанным постановлением главы администрации муниципального района утверждается положение о Штабе и его членах.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба осуществляет отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района.

1. Штаб является коллегиальным совещательным консультативным органом, содействующим взаимодействию между исполнительными органами государственной власти, подведомственными им учреждениями и организациями, органами местного самоуправления и иными заинтересованными организациями в целях обеспечения координации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ.
2. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

**2. Цели и задачи Штаба**

2.1. Целью создания Штаба является обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления и иных заинтересованных органов и организаций по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ.

2.2. Основными задачами Штаба являются подготовка консолидированных предложений и принятие решений по:

* организации взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных органов и организаций по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов имуниципальных программ;
* разработке планов мероприятий, направленных на достижение целей реализации национальных проектов и муниципальных программ;
* обеспечению выполнения органами местного самоуправления и иными заинтересованными органами и организациями в соответствии с требованиями законодательства сроков реализации мероприятий, направленных на достижение целей и результатов реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ;
* рассмотрению проблем, связанных с угрозой срыва сроков строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов и муниципальных программ, решению выявленных проблем.

**3. Права Штаба**

3.1. В соответствии с возложенными задачами Штаб имеет право:

- запрашивать в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, органов государственного контроля (надзора), органах муниципального контроля информацию по вопросам деятельности Штаба;

* приглашать на свои заседания представителей заинтересованных органов и организаций;

-привлекать к работе Штаба специалистов и экспертов в области архитектурно - строительного проектирования, инженерных изысканий и строительства объектов капитального строительства (по согласованию).

**4. Порядок организации работы Штаба**

1. Штаб формируется в составе председателя Штаба, заместителя председателя Штаба, ответственного секретаря Штаба, а также членов Штаба.
2. Председателем Штаба соответственно является высшее должностное лицо, глава администрации муниципального района (далее - Председатель).

4.3. Председатель Штаба осуществляет следующие полномочия:

* осуществляет общее руководство деятельностью Штаба;
* принимает решение о дате, месте, времени проведения и повестке дня заседаний Штаба;
* ведет заседание Штаба;
* подписывает протоколы заседаний Штаба;
* дает рекомендации членам Штаба;
* инициирует изменение состава Штаба;
* осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Штабом.

4.4. В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Штаба по поручению Председателя.

4.5. Секретарь Штаба:

* извещает членов Штаба о дате, времени, месте и повестке дня заседания Штаба, в том числе обеспечивает рассылку документов к заседанию Штаба членам Штаба;
* оформляет протоколы заседаний Штаба, направляет их членам Штаба;
* готовит проекты решений Штаба, иных документов;
* осуществляет иные мероприятия по обеспечению работы Штаба.

4.6. Члены Штаба имеют право:

- выступать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам на заседании Штаба;

* использовать в своей деятельности информацию, полученную в рамках работы Штаба;
* разрабатывать и вносить на обсуждение проекты решений по вопросам деятельности Штаба.

1. Члены Штаба принимают участие в заседании Штаба лично. В случае невозможности присутствовать на заседании Штаба члены обязаны уведомить об этом секретаря.
2. При невозможности присутствия на заседании Штаба член Штаба вправе направить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Штаба, а также является неотъемлемой частью протокола заседания Штаба.
3. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4. Внеочередные заседания Штаба могут быть инициированы по решению Председателя или членами Штаба.
5. Работа Штаба организуется в форме заседаний, совещаний членов Штаба (в том числе с использованием аудио и видеосвязи).
6. Решения Штаба оформляются в виде протокола, который подписывается председателем.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.№\_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

**штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Октябрьском муниципальном районе в рамках реализации национальных проектов и муниципальных программ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Штаба:** | |
| Леонова М.Ю. | - глава администрации муниципального района |
| **Заместитель председателя штаба:** | |
| Бондаренко Е.В. | - первый заместитель главы администрации муниципального района |
| **Секретарь Штаба:** | |
| Сычев А.Н. | - главный эксперт-специалист отдела районного хозяйства администрации муниципального района |
|  |  |
| **Члены Штаба:** | |
| Филиппова О.А. | - заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам; |
| Бескровная А.В. | - начальник отдела культуры администрации муниципального района; |
| Харченко Л.И. | - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального района; |
| Кошель Т.А. | - начальник отдела экономики, потребительского рынка, услуг, и внешнеэкономических связей администрации муниципального района; |
| Винокурова Е.В. | - начальник отдела районного хозяйства администрации муниципального района; |
| Шаляпин Н.В. | - глава Амурзетского сельского поселения  (по согласованию); |
| Бражко И.А. | - глава Нагибовского сельского поселения  (по согласованию); |
| Пермин А.П. | - глава Полевского сельского поселения  (по согласованию). |