

**Муниципальное образование**

**«Октябрьский муниципальный район»**

Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2024 № 18

с. Амурзет

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»

В соответствии с пп. 5,6 п. 1 ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район».
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района:

- от 27.02.2023 № 40 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»;

- от 10.03.2023 № 46 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»;

- от 26.10.2023 № 187 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»;

- от 27.11.2023 № 207 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»;

- от 19.01.2024 № 10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район».

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Правовой вестник Октябрьского района» и на официальном сайте Октябрьского муниципального района [www.okt.eao.ru](http://www.okt.eao.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района М.Ю. Леонова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального района  от 05.02.2024 № 18 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»**

с. Амурзет

2024 год

1. **Паспорт**

**муниципальной программы Октябрьского муниципального района**

**Еврейской автономной области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа«Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района |
| Структура муниципальной программы:  подпрограммы | В состав муниципальной программы входят подпрограммы:  [**Подпрограмма 1**](#P263): «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»  [**Подпрограмма 2**](#P382): «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район»  [**Подпрограмма 3**](#P498): «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 2. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий 3. Обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Выполнение текущих мероприятий по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  Задача 3. Выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий  Задача 4. Повышение уровня обеспеченности населения муниципального района услугами пассажирского транспорта |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями  2. Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий  3. Обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы, в том числе:  - 1-й этап - 2023 год;  - 2-й этап - 2024 год;  - 3-й этап - 2025 год. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 75054100,0 рублей, в том числе по годам:  - 2024 год – 16191400,0 рублей;  - 2025 год – 22825400,0 рублей;  - 2026 год – 36037300,0 рублей.  По [**подпрограмме 1**](#P263) общий объем финансирования составляет 68454100,0 рублей, в том числе по годам:  - 2024 год – 13991400,0 рублей;  - 2025 год – 20625400,0 рублей;  - 2026 год – 33837300,0 рублей.  По [**подпрограмме 2**](#P382) общий объем финансирования составляет 2 100000,0 рублей, в том числе по годам:  - 2024 год – 700000,0 рублей;  - 2025 год – 700000,0 рублей;  - 2026 год – 700000,0 рублей.  По **подпрограмме** [**3**](#P263) общий объем финансирования составляет 4 500000,0 рублей,  в том числе по годам:  - 2024 год – 1500000,0 рублей;  - 2025 год – 1500000,0 рублей;  - 2026 год – 1500000,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями:  в 2024 году - 10 %;  в 2025 году – 10 %;  в 2026 году – 10 %.  2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий:  в 2024 году – 10%.;  в 2025 году – 10%;  в 2026 году – 10%.  3. Обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района:  - в 2024 году – 2 ед.;  - в 2025 году – 2 ед.;  - в 2026 году – 2 ед. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе основных проблем, и прогноз ее развития**

Транспортная система является одной из базовых отраслей хозяйства муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области (далее – муниципальный район), важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктур.

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии муниципального района. Транспортная система обеспечивает повышение качества жизни населения.

Дорожное хозяйство муниципального района включает в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения со всеми искусственными дорожными сооружениями, необходимыми для их нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. По состоянию на 1 января 2024 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 270,658 км.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы муниципального района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населенными пунктами района, а также выход на дорожную сеть региона, во многом зависит решение задач по достижению устойчивого экономического роста, улучшению условий для предпринимательской деятельности и повышению уровня жизни населения.

Одними из основных причин ухудшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения современным условиям являются погодные условия с ежегодными обильными осадками. В сложившихся условиях автомобильные дороги общего пользования местного значения поддерживаются в основном только благодаря мерам по содержанию.

Основу дорожной сети муниципального района составляют дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта.

На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и пассажирских перевозок. Вместе с этим усиливается и конкуренция в данной отрасли, и, следовательно, возрастают требования к качеству предоставляемых услуг. Особенно остро конкурентная борьба проявляется между государственными (муниципальными) и коммерческими транспортными предприятиями. Муниципальное пассажирское транспортное предприятие недополучает значительные суммы доходов, что ограничивает его возможности по качеству обслуживания пассажиров и конкурентоспособности, а также перспективы собственного развития и повышения комфортности перевозок для граждан. В рамках муниципальной программы планируется обеспечить доступность пассажирского транспорта путем предоставления муниципальному пассажирскому транспортному предприятию финансовой поддержки из местного бюджета.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения сохраняется низкий уровень аварийности, чему в значительной степени способствует состояние автодорог. В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется улучшить состояние автомобильных дорог и обеспечить безопасность дорожного движения путем поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, проведения комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов, транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, а также планируется осуществить ремонт дорог.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы**

Основным приоритетом государственной политики в сфере реализации муниципальной программы является развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район».

С учетом данного приоритета в сфере реализации муниципальной программы сформированы цели и задачи муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района.

Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач муниципальной программы:

Задача 1. Выполнение текущих мероприятий по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

Задача 3. Выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий;

Задача 4. Повышение уровня обеспеченности населения муниципального района услугами пассажирского транспорта.

Планируется, что обеспечение решения задач 1 и 2 будет достигнуто через выполнение мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»;
2. Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостовых сооружений муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»;
3. Уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4. Проведение работ по вырубке, кронированию и обрезке древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения;
5. Установка пешеходных ограждений на участках автомобильных дорог вблизи школ и других образовательных учреждений.

Ожидается, что решение задачи 3 будет обеспечено через выполнение мероприятий:

1. Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге;
2. Проведение ежегодных социально-профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения с учащимися образовательных учреждений Октябрьского муниципального района;

3) Изготовление и размещение наружной социальной рекламы по тематике безопасности дорожного движения;

4) Изготовление печатной агитационной продукции по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового пребывания, на автотранспортных предприятиях;

5) Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка светофора Т7.

Решение задачи 4 будет достигнуто через выполнение следующего мероприятия:

1. Предоставление субсидий муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на компенсацию потерь, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского муниципального района.
2. **Перечень показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют поставленным целям и задачам и соответствуют показателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы изложены в таблице 1.

*Таблица 1*

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования

«Октябрьский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | | | |
| Отчетный год  2023 | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Октябрьский муниципальный район» | | | | | | |
| 1 | Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» | | | | | | |
| 2 | Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| [Подпрограмма 3](#P498) «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» | | | | | | |
| 3 | Обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Реализуемые муниципальной программой мероприятия позволят достичь следующих результатов:

1. Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями:

- в 2024 году - 10 %;

- в 2025 году – 10 %;

- в 2026 году – 10 %.

2. Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий:

- в 2024 году – 10%.;

- в 2025 году – 10%;

- в 2026 году – 10%.

3. Обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района:

- в 2024 году – 2 ед.;

- в 2025 году – 2 ед.;

- в 2026 году – 2 ед.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы рассчитана на 3 года (с 2024 года по 2026 год), в том числе этапы:

- 1-й этап – 2024 год;

- 2-й этап – 2025 год;

- 3-й этап – 2026 год.

1. **Система программных (подпрограммных) мероприятий**

*Таблица 2*

Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | | Срок реализации | | Ожидаемый результат в количественном измерении | | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Октябрьский муниципальный район» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024-2026 | | Содержание земляного полотна, дорожных одежд и элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:  2024 г. − 270,658 км;  2025 г. – 270,658 км;  2026 г. – 270,658 км. | | Разрушение существующей сети автомобильных дорог | показатель (индикатор) 1 |
| 1.2 | Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостовых сооружений муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024 | | Получение итоговых структурированных документов в количестве 4 шт., в соответствии с которыми в дальнейшем будет обеспечиваться режим безопасности на ОТИ | | Не обеспечение режима безопасности на ОТИ | показатель (индикатор) 1 |
| 1.3 | Уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024-2026 | | Уличное освещение автомобильных дорог:  2024- 9,71 км  2025 -9,71 км  2026- 9,71км | | Повышение аварийности на дорогах | показатель (индикатор) 1 |
| 1.4 | Проведение работ по вырубке, кронированию и обрезке древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024-2026 | | Приведение автомобильных дорог общего пользования к нормативным требованиям – 0,700 км. | | Разрушение существующей сети автомобильных дорог | показатель (индикатор) 1 |
| 1.5 | Установка пешеходных ограждений на участках автомобильных дорог вблизи школ и других образовательных учреждений | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024 | | Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий:  -в 2024г.-10%;  -в 2025г.-10%;  -в 2026г.-10% | | Повышение аварийности на дорогах | показатель (индикатор) 1 |
| 1.6 | Субсидия на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района | | | 2026 | | Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги | | Разрушение существующей сети автомобильных дорог | показатель (индикатор) 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Изготовление и размещение наружной социальной рекламы по тематике безопасности дорожного движения | | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района  Соисполнитель:Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024-2026 | | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности:  - в 2024 г. – 10%.;  - в 2025 г. – 10%;  - в 2026 г. – 10%. | Повышение уровня  дорожно-транспортных происшествий | показатель (индикатор) 2 |
| 2.2. | Изготовление печатной агитационной продукции по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового пребывания, на автотранспортных предприятиях | | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района  Соисполнитель:Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024-2026 | | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности:  - в 2024 г. – 10%.;  - в 2025 г. – 10%;  - в 2026 г. – 10%. | Повышение уровня  дорожно-транспортных происшествий | показатель (индикатор) 2 |
| 2.3 | Подготовка и участие команды в районном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района  Соисполнитель:Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024-2026 | | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма:  - в 2024 г. – 10%.;  - в 2025 г. – 10%;  - в 2026 г. – 10%. | Рост ДТП с участием несовершеннолетних, числа погибших и пострадавших в автоавариях детей и подростков | показатель (индикатор) 2 |
| 2.4 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района  Соисполнитель:  Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024-2026 | | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма:  - в 2024 г. – 10%.;  - в 2025 г. – 10%;  - в 2026 г. – 10%. | Рост ДТП с участием несовершеннолетних, числа погибших и пострадавших в автоавариях детей | показатель (индикатор) 2 |
| 2.5 | Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка светофора Т7 | | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района | | | 2024-2026 | | Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий:  - в 2024 г. – 10%.;  - в 2025 г. – 10%;  - в 2026 г. – 10%. | Повышение аварийности на дорогах | показатель (индикатор) 2 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на компенсацию потерь, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского муниципального района | Ответственный исполнитель:  Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района | | 2024-2026 | | | Обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района:  - в 2024 г. – 2 ед.;  - в 2025 г. – 2 ед.;  - в 2026 г. – 2 ед. | | Сокращение рейсов пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района | показатель (индикатор) 3 |

1. **Механизм реализации муниципальной программы**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- проводит оценку эффективности программы на этапе реализации;

- предоставляет в отдел экономики потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий программы;

- представляет в департамент автомобильных дорог и транспорта правительства области отчетность о ходе и результатах реализации программы и об эффективности использования бюджетных средств, по итогам исполнения программы – годовой отчет и оценку эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнителями программных мероприятий с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется.

1. **Ресурсное обеспечение реализации**

**муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 75054100,0 рублей, в том числе по годам:

на 2024 год – 16191400,0 рублей;

на 2025 год – 22825400,0 рублей;

на 2026 год – 36037300,0 рублей.

Финансирование мероприятий и сроки выполнения муниципальной программы могут корректироваться в течение всего срока реализации.

*Таблица 3*

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»

Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета

«Развитие транспортной системы муниципального образования

«Октябрьский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие транспортной системы муниципального образования  «Октябрьский муниципальный район» |  |  |  |  |  | **75054100,0** | **16191400,0** | **22825400,0** | **36037300,0** |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Октябрьский муниципальный район» | Администрация Октябрьского муниципального района | 011  011 | 0409  0409 | 1510119001  1510154790 | 240  240 | 55789100,0  12665000,0 | 13991400,0  0 | 20625400,0  0 | 21172300,0  12665000,0 |
| 2 | Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» | Администрация Октябрьского муниципального района | 011 | 0412 | 1500219003 | 240 | 2100000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 |
| 3 | Подпрограмма  «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» | Администрация Октябрьского муниципального района | 011 | 0408 | 1530019003 | 810 | 4500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 |

*Таблица 4*

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования

«Октябрьский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы | | | |
| ВСЕГО | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | ВСЕГО | 75054100,0 | 16191400,0 | 22825400,0 | 36037300,0 |
| Местный бюджет | 62389100,0 | 16191400,0 | 22825400,0 | 23372300,0 |
| Областной бюджет | 12665000,0 | 0,0 | 0,0 | 12665000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | ВСЕГО | 68454100,0 | 13991400,0 | 20625400,0 | 33837300,0 |
| Местный бюджет | 55789100,0 | 13991400,0 | 20625400,0 | 21172300,0 |
| Областной бюджет | 12665000,0 | 0,0 | 0,0 | 12665000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | ВСЕГО | 52539100,0 | 12141400,0 | 19925400,0 | 20472300,0 |
| Местный бюджет | 52539100,0 | 12141400,0 | 19925400,0 | 20472300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостовых сооружений муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | ВСЕГО | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВСЕГО | 1200000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 |
| Местный бюджет | 1200000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проведение работ по вырубке, кронированию и обрезке древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВСЕГО | 900000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| Местный бюджет | 900000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Установка пешеходных ограждений на участках автомобильных дорог вблизи школ и других образовательных учреждений | ВСЕГО | 1000000,0 | 1000000,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1000000,0 | 1000000,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Субсидия на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | ВСЕГО | 12665000,0 | 0,0 | 0,0 | 12665000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 12665000,0 | 0,0 | 0,0 | 12665000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» | ВСЕГО | 2100000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 |
| Местный бюджет | 2100000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Изготовление и размещение наружной социальной рекламы по тематике безопасности дорожного движения | ВСЕГО | 120000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| Местный бюджет | 120000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Изготовление печатной агитационной продукции по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового пребывания, на автотранспортных предприятиях | ВСЕГО | 15000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Местный бюджет | 15000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Подготовка и участие команды в районном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | ВСЕГО | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Местный бюджет | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | ВСЕГО | 300000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| Местный бюджет | 300000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка светофора Т7 | ВСЕГО | 1635000,0 | 545000,0 | 545000,0 | 545000,0 |
| Местный бюджет | 1635000,0 | 545000,0 | 545000,0 | 545000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» | ВСЕГО | 4500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 |
| Местный бюджет | 4500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на компенсацию потерь, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского муниципального района | ВСЕГО | 4500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 |
| Местный бюджет | 4500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Таблица 5*

Структура финансирования муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования

«Октябрьский муниципальный район»

по направлениям расходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (рублей) | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | | | | |
| Местный бюджет | 75054100,0 | 16191400,0 | 22825400,0 | 36037300,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР | | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | |
| Местный бюджет | 75054100,0 | 16191400,0 | 22825400,0 | 36037300,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степени эффективности использования средств местного бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий  рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета  рассчитывается по формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  рассчитывается по формуле:



где:

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора);

 - значение i целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение i целевого показателя (индикатора);

 - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = 0,5 × СДцп+ 0,3 × ССуз+ 0,2 × СРм

где:

ЭРмп - интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ;

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

 - степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки

эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ и показатель эффективности использования средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка степени эффективности использования средств местного бюджета Эмб рассчитывается по формуле:

Эмб = СДцп  / ССуз

где:

Эмб - эффективность использования средств местного бюджета;

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых

показателей (индикаторов) муниципальной программы и меньше объем использования средств местного бюджета».

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе определения эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы и достижения поставленной цели. Основными социально-экономическими результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Биробиджанского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям;

- своевременность выполнения мероприятий.

Расчет эффективности по достижению целевого показателя (индикатора) муниципальной программы определяется по следующей формуле:



где:

 - процент увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на начало отчетного года реализации муниципальной программы, км;

 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на конец текущего года реализации муниципальной программы, км.

Коэффициент (К), учитывающий своевременность выполнения мероприятий муниципальной программы, определяется по следующей формуле:



где:

 - фактический период выполнения мероприятий муниципальной программы, количество месяцев;

 - запланированный период выполнения мероприятий муниципальной программы, количество месяцев.

**12. Подпрограммы**

12.1 Подпрограмма № 1

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения муниципального образования

«Октябрьский муниципальный район»

12.1.1 Паспорт подпрограммы № 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители муниципальной программы) | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района |
| Цели подпрограммы | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Программно-целевой инструмент подпрограммы | Муниципальная программа«Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Выполнение текущих мероприятий по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2026 годы, в том числе:  - 1-й этап – 2024 год;  - 2-й этап – 2025 год;  - 3-й этап – 2026 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований составляет 68454100,0 рублей, в том числе по годам:  - 2024 год – 13991400,0 рублей;  - 2025 год – 20625400,0 рублей;  - 2026 год – 33837300,0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями:  в 2024 году - 10 %;  в 2025 году – 10 %;  в 2026 году – 10 %. |

12.1.2 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №1,

в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

В транспортной системе муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» (далее – муниципальный район) сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных ресурсов. Между тем состояние дорожной сети в районе далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития.

Дорожное хозяйство муниципального района включает в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения со всеми искусственными дорожными сооружениями, необходимыми для их нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. По состоянию на 1 января 2024 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 270,658 км.

Серьезным недостатком дорожной сети является недостаточная прочность дорожного полотна на большинстве существующих дорог, а также погодные условия с ежегодными обильными осадками. Вследствие недостаточного финансирования дорожных работ автомобильные дороги общего пользования местного значения поддерживаются в основном только благодаря мерам по содержанию.

12.1.3 Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы №1, цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основным приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы №1 является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район».

С учетом данного приоритета в сфере реализации подпрограммы №1 сформированы цели и задачи.

Целью подпрограммы №1 является обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач подпрограммы №1:

Задача 1. Выполнение текущих мероприятий по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Выполнение в полном объеме задач, позволит увеличить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

12.1.4 Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы №1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №1 изложены в *таблице 1* муниципальной программы.

12.1.5 Прогноз конечных результатов подпрограммы №1

Реализуемые подпрограммой №1 мероприятия позволят достичь увеличения уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями:

- в 2024 году - 10 %;

- в 2025 году – 10 %;

- в 2026 году – 10 %.

12.1.6 Сроки и этапы реализации подпрограммы №1

Реализация подпрограммы №1 рассчитана на 3 года (с 2024 года по 2026 год), в том числе этапы:

- 1-й этап – 2024 год;

- 2-й этап – 2025 год;

- 3-й этап – 2026 год.

12.1.7 Система подпрограммных мероприятий

Сведения о мероприятиях подпрограммы №1 изложены в *таблице 2* муниципальной программы.

12.1.8 Механизм реализации подпрограммы №1

Управление ходом реализации подпрограммы №1 осуществляет ответственный исполнитель – администрации Октябрьского муниципального района в лице отдела районного хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы №1 осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнителями программных мероприятий с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

12.1.9 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы №1

В рамках реализации подпрограммы №1 оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется.

12.1.10 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №1

Общий объем финансирования подпрограммы №1 за счет средств местного бюджета составляет 68454100,0 рублей, в том числе по годам:

- 2024 год – 13991400,0 рублей;

- 2025 год – 20625400,0 рублей;

- 2026 год – 33837300,0 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №1 приведено в п.1 *таблиц 3, 4* муниципальной программы.

12.2 Подпрограмма № 2

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район»

12.2.1 Паспорт подпрограммы № 2

Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители муниципальной программы) | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района  (соисполнитель: отдел образования администрации Октябрьского муниципального района) |
| Цели подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий |
| Программно-целевой инструмент подпрограммы | Муниципальная программа«Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2026 годы, в том числе:  - 1-й этап – 2024 год;  - 2-й этап – 2025 год;  - 3-й этап – 2026 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований составляет 2100000,0 рублей, в том числе по годам:  - 2024 год – 700000,0 рублей;  - 2025 год – 700000,0 рублей;  - 2026 год – 700000,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий:  в 2024 году – 10%.;  в 2025 году – 10%;  в 2026 году – 10%. |

12.2.2 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №2,

в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения сохраняется уровень аварийности. Сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортных происшествий остаются дефекты дорожного покрытия. В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется обеспечить безопасность дорожного движения путем проведения комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов. Провести информационную работу с дошкольными и школьными учреждениями направленную на предупреждение безопасности дорожного движения.

12.2.3 Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы № 2, цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основным приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы №1 - повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район».

С учетом данного приоритета в сфере реализации подпрограммы №2 сформированы цели и задачи муниципальной программы.

Целью подпрограммы №2 является повышение безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующей задачи подпрограммы №2:

Задача 1. Выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Выполнение в полном объеме задач, позволит повысить безопасность дорожного движения и сократить общее количество дорожно-транспортных происшествий.

12.2.4 Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы №2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №2 изложены в *таблице 1* муниципальной программы.

12.2.5 Прогноз конечных результатов подпрограммы №2

Реализуемые подпрограммой №2 мероприятия позволят достичь уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий:

- в 2024 году – 10%.;

- в 2025 году – 10%;

- в 2026 году – 10%.

12.2.6 Сроки и этапы реализации подпрограммы №2

Реализация подпрограммы №2 рассчитана на 3 года (с 2024 года по 2026 год), в том числе этапы:

- 1-й этап – 2024 год;

- 2-й этап – 2025 год;

- 3-й этап – 2026 год.

12.2.7 Система подпрограммных мероприятий

Сведения о мероприятиях подпрограммы №2 изложены в *таблице 2* муниципальной программы.

12.2.8 Механизм реализации подпрограммы №2

Управление ходом реализации подпрограммы №2 осуществляет ответственный исполнитель – администрации Октябрьского муниципального района в лице отдела районного хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы №2 осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнителями (соисполнителями) программных мероприятий с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

12.2.9 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы №2

В рамках реализации подпрограммы №2 оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется.

12.2.10 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №2

Общий объем финансирования подпрограммы №2 за счет средств местного бюджета составляет 2100000,0 рублей, в том числе по годам:

- 2024 год – 700000,0 рублей;

- 2025 год – 700000,0 рублей;

- 2026 год – 700000,0 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №2 приведено в п.2 *таблиц 3, 4* муниципальной программы.

12.3 Подпрограмма № 3

«Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании

«Октябрьский муниципальный район»

12.3.1 Паспорт подпрограммы № 3

Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители муниципальной программы) | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района |
| Цели подпрограммы | Обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района |
| Программно-целевой инструмент подпрограммы | Муниципальная программа«Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения муниципального района услугами пассажирского транспорта |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2026 годы, в том числе:  - 1-й этап – 2024 год;  - 2-й этап – 2025 год;  - 3-й этап – 2026 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований составляет 4500000,0 рублей, в том числе по годам:  - 2024 год – 1500000,0 рублей;  - 2025 год – 1500000,0 рублей;  - 2026 год – 1500000,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района:  - в 2024 году – 2 ед.;  - в 2025 году – 2 ед.;  - в 2026 году – 2 ед. |

12.3.2 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №3,

в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

На долю автотранспортного предприятия приходятся значительные объемы перевозок грузов и пассажирских перевозок. Вместе с этим усиливается и конкуренция в данной отрасли и, следовательно, возрастают требования к качеству предоставляемых услуг. Особенно остро конкурентная борьба проявляется между государственными (муниципальными) и коммерческими транспортными предприятиями. Муниципальное пассажирское транспортное предприятие недополучает значительные суммы доходов, что ограничивает их возможности по качеству обслуживания пассажиров и конкурентоспособности, а также перспективы собственного развития и повышения комфортности перевозок для граждан. В рамках подпрограммы планируется сохранить нерентабельные (убыточные) маршруты для предприятия.

12.3.3 Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы №3, цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основным приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы №3 развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район».

С учетом данного приоритета в сфере реализации подпрограммы №3 сформированы цели и задачи муниципальной программы.

Целью подпрограммы №3 является обеспечение сохранности пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующей задачи подпрограммы №3:

Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения муниципального района услугами пассажирского транспорта.

Выполнение в полном объеме задач, позволит обеспечить сохранность пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района.

12.3.4 Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы №3

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы № 3 изложены в *таблице 1* муниципальной программы.

12.3.5 Прогноз конечных результатов подпрограммы № 3

Реализуемые подпрограммой №3 мероприятия позволят обеспечить сохранность пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района:

- в 2024 году – 2 ед.;

- в 2025 году – 2 ед.;

- в 2026 году – 2 ед.

12.3.6 Сроки и этапы реализации подпрограммы №3

Реализация подпрограммы №3 рассчитана на 3 года (с 2024 года по 2026 год), в том числе этапы:

- 1-й этап – 2024 год;

- 2-й этап – 2025 год;

- 3-й этап – 2026 год.

12.3.7 Система подпрограммных мероприятий

Сведения о мероприятиях подпрограммы №3 изложены в *таблице 2* муниципальной программы.

12.3.8 Механизм реализации подпрограммы №3

Управление ходом реализации подпрограммы №3 осуществляет ответственный исполнитель – администрации Октябрьского муниципального района в лице отдела районного хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы №3 осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнителями программных мероприятий с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

12.3.9 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы №3

В рамках реализации подпрограммы №3 оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется.

12.3.10 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №3

Общий объем финансирования подпрограммы №3 за счет средств местного бюджета составляет 4500000,0 рублей, в том числе по годам:

- 2024 год – 1500000,0 рублей;

- 2025 год – 1500000,0 рублей;

- 2026 год – 1500000,0 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №3 приведено в п.3 *таблиц 3, 4* муниципальной программы.