

**Муниципальное образование**

**«Октябрьский муниципальный район»**

Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2024 № 42

с. Амурзет

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на период 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 28.02.2020 № 72 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на период 2021-2025 годы» (с изменениями от 27.04.2020 № 113, от 24.06.2022 № 116, от 10.05.2023 № 91) следующие изменения:

1.1. По тексту постановления и технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на период 2021-2025 годы», слова «период 2021-2025 годы» заменить на слова «период 2025-2027 годы».

1.2. Раздел 4 «Сроки разработки инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

«**4. Сроки разработки инвестиционной программы:**

Инвестиционная программа разрабатывается МУП «Теплоэнерго» на период 2025-2027 годы.

Срок разработки проекта инвестиционной программы и предоставления его для согласования в администрацию Октябрьского муниципального района - не более 30 дней со дня утверждения настоящего технического задания».

1.3. Таблицу № 1 раздела 7 «Плановые назначения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения» Технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на период 2025-2027 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **Показатели качества питьевой воды** | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 35 | 30 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения** | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,65 | 1,3 | 1,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб.м | 1,48 | 1,45 | 1,43 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Показатели качества очистки сточных вод** | | | | |
| 4.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | |
| 5.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Показатели энергетической эффективности процесса водоотведения** | | | | |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/куб.м | 2,0 | 1,95 | 1,80 |
| 6.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 |

1.4. Таблицу № 2 раздела 8 «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу» Технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на период 2025-2027 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Основные технические характеристики** | | | **Стоимость мероприятия**  **тыс. руб.** | | **Источник финансирования** | **Срок исполнения** |
| **Диаметр трубопровода,**  **мм**  **производительность оборудования** | | **Протяженность, км**  **количество (шт)** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения** | | | | | | | | |
| 1 | Установка промышленного фильтра для очистки воды водонапорной башни с. Полевое | до 1 м3/час | 1 | | 160,000 | Средства бюджета муниципального образования | | 2025 год |
| 2 | Замена сетей холодного водоснабжения водонапорной башни «Солнышко» с. Амурзет (от ВНБ-ВК11-ВК12-УП- ВК 13-ВК14) | 110 мм | 0,131 | | 919,090 | Средства МУП «Теплоэнерго» | | 2026 год |
| 3 | Замена сетей холодного водоснабжения водонапорной башни с. Ек-Никольское | 32 мм | 0,0385 | | 192,540 | Средства МУП «Теплоэнерго» | | 2027 год |
| 4 | Замена сетей холодного водоснабжения водонапорной башни «Аврора» с. Амурзет | 110 мм | 0,150 | | 990,000 | Средства бюджета муниципального образования | | 2027 год |
| **Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения** | | | | | | | | |
| 1 | Замена погружного насоса для отвода сточных вод канализационной насосной станции № 2 села Амурзет | подача: 200м3/час,  напор:  7-80м | | 1 | 930,730 | | Средства МУП «Теплоэнерго» | 2027 год |

1.5. Техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на период 2025-2027 годы дополнить разделом 10:

**«10. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.**

Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, отсутствуют».

1. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Правовой вестник Октябрьского района» и на официальном сайте Октябрьского муниципального района [www.okt.eao.ru](http://www.okt.eao.ru).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района М.Ю. Леонова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |