Муниципальное образование

«Октябрьский муниципальный  район»

Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.02.2016                                                                                                          № 19

с. Амурзет

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела образования Пермякову Е.М.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские зори».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района					           А.А. Егоров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

муниципального района

от  02.02.2016    № 19

Муниципальная программа

«Комплексная безопасность

образовательных учреждений

на территории Октябрьского муниципального района

на 2016-2025 годы»

1.Паспорт

муниципальной программы

«Комплексная безопасность  образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы»

| Наименование Программы Ответственный исполнитель Программы Соисполнители Программы Подпрограммы Цель Программы Основные задачи Программы Целевые индикаторы и показатели Программы | «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы» (далее – Программа). Администрации Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области Муниципальные образовательные учреждения Подпрограммы отсутствуют. Создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях района, соответствующих требованиям надзорных органов. Оценка состояния зданий, сооружений и оборудования муниципальных образовательных учреждений, разработка рекомендаций по повышению уровня их безопасности. Создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях. -Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений; -повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений; -соблюдение норм СанПиНа в образовательных учреждениях. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы Этапы и сроки реализации муниципальной программы Ресурсное обеспечение Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Закон РФ от 2912.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2016-2025 годы Общий объем финансирования в целом по программе за счет средств бюджета муниципального района составит 39 385 тыс.руб. -2016г.-600 тыс. руб. -2017г.-5 885 тыс. руб. -2018г.-4 680 тыс. руб. -2019г.-8 230 тыс. руб. -2020г.-5 980 тыс. руб. -2021г.-4 470 тыс. руб. -2022г.-1 960 тыс. руб. -2023г.-1 960 тыс. руб. -2024г.-1 920 тыс. руб. -2025г.-3 700 тыс. руб. -Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений; -повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений -содержание помещений образовательных учреждений в соответствии с требованиями. |

2. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, учащихся, воспитанников образовательных учреждений в настоящее время приобретает особо актуальное значение и становятся приоритетными как в государственной, так и в муниципальной политике  в сфере образования.

Однако современное состояние муниципальных образовательных учреждений показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса находятся на недостаточном уровне.

За последнее десятилетие, вследствие недостаточного финансирования системы образования района, старения и износа основных фондов состояние материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений стало сдерживающим фактором, отрицательно влияющим на безопасность образовательного процесса.  Санитарно-гигиеническое, противопожарное и антитеррористическое состояние всех муниципальных образовательных учреждений требует качественного обновления и приведения к соответствию действующим законодательством.

Большинство муниципальных образовательных учреждений размещены в зданиях, требующих ремонта. Необходим ремонт кровли крыши в 4 школах; замена окон - в 10 образовательных учреждениях;  ремонт системы отопления в филиале МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» в с.Нагибово. В соответствии с санитарными нормами требуется строительство в МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» и ремонт в МБОУ «СОШ с.Амурзет» туалетов.

Все образовательные учреждения нуждаются в установке видеонаблюдения. Отсутствует наружное освещение зданий  у 72%  образовательных учреждений.

В  районе 2 общеобразовательных учреждения не отвечают всем требованиям норм и правил пожарной безопасности: отсутствуют противодымные двери в школах с.Благословенное,  с.Полевое.

Принятие данной Программы позволит в решении задач обеспечения комплексной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях.

### 3. Цель и  задачи  Программы

Цель: Создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждения района, соответствующих требованиям надзорных органов.

Задачи: создание безопасных условий для осуществления  учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях:

- повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;

- повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений;

- соблюдение норм СанПиНа в образовательных учреждениях.

4. Перечень показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование Показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | % | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |  |
|  | Повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | Соблюдение норм СанПиНа в образовательных учреждениях | % | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 | 90 |

5. Прогноз конечных результатов  Программы

В результате выполнения мероприятий программы ожидается создание  комплексной  системы  обеспечения  безопасности муниципальных образовательных учреждений;

-повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;

-повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений

-содержание помещений образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиНа

6.Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная целевая программа является долгосрочной, рассчитана на 10 лет: с 2016 по 2025 год включительно.

7. Система программных (подпрограммных) мероприятий

Решение задач в рамках муниципальной целевой программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в таблице

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка противодымных дверей в образовательных учреждениях | Отдел образования, МКОУ «ООШ с.Благословенное»; МКОУ «ОШ с.Полевое»; | 2016 2017-2024 | Наличие противодымных дверей согласно предписаниям Госпожнадзора | Не соблюдение норм пожарной безопасности |
| 1.2. | Замена входных дверей | Отдел образования, филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино | 2017-2018 | Наличие входных дверей соответствующих требованиям Госпожнадзора | Не соблюдение норм пожарной безопасности |
| 2. | Повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка наружного освещения в образовательных учреждениях | Отдел образования, МБОУ «СОШ с.Амурзет»; МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское»; Филиал МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» в с.Столбовое; МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина»; Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в с.Ручейки; МКОУ «ООШ с.Полевое»; МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад с.Благословенное»; МКДОУ «Детский сад с.Нагибово»; МКДОУ «Детский сад с.Ручейки». | 2017 2017 2017 2018 2019 2019 2017 2020 2021 2022 2023 2024 | Наличие наружного освещения по периметру зданий | Не соблюдение норм антитеррористической защищенности образовательных учреждений |
| 2.2. | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях | Отдел образования, МБОУ «СОШ с.Амурзет»; Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино; МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское»; Филиал МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» в с.Столбовое; МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина»; Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в с.Ручейки; МКОУ «ООШ с.Полевое»; МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад с.Ек.-Никольское»; МКДОУ «Детский сад с.Благословенное»; МКДОУ «Детский сад с.Нагибово»; МКДОУ «Детский сад с.Ручейки»; МКДОУ «Детский сад с.Пузино»; МКДОУ «Детский сад с.Полевое»; МКУДОД «ЦДТ с.Амурзет». | 2016-2025 2017-2025 2016-2025 2017-2025 2016-2025 2017-2025 2017-2025 2016-2025 2017-2025 2017-2025 2017-2025 2017-2025 2017-2024 2017-2023 2017-2024 2017-2024 2017-2024 2017-2023 | Наличие видеонаблюдения в образовательных учреждениях | Не соблюдение норм антитеррористической защищенности образовательных учреждений |
| 2.3. | Замена входных дверей в образовательных учреждениях | Отдел образования, Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино | 2017-2018 | Наличие входных дверей соответствующих нормам | Не соблюдение норм антитеррористической защищенности образовательных учреждений |
| 3. | Соблюдение норм СанПиНа в образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт кровли здания | Отдел образования, МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина»; МБОУ «СОШ с.Амурзет»; Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино; МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» | 2017 2019 2018 2019 | Наличие кровли здания соответствующей норме | Не соблюдение норм СанПиНа |
| 3.2. | Ремонт системы отопления | Отдел образования, Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; | 2020 | Наличие системы отопления в удовлетворительном состоянии | Не соблюдение норм СанПиНа |
| 3.3. | Строительство теплого туалета | Отдел образования, МБОУ «СОШ с.Амурзет»; МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» | 2019 2020 | Наличие теплых туалетов соответствующих нормам СанПиНа | Не соблюдение норм СанПиНа |
| 3.4. | Освещенность учебных классов | Отдел образования, Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; | 2017-2020 | Улучшение освещенности учебных класов | Не соблюдение норм СанПиНа |
| 3.5. | Установка пластиковых окон | Отдел образования, Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино; Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; МКОУ «ООШ с.Полевое»; МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад с.Ек.-Никольское»; МКДОУ «Детский сад с.Ручейки»; МКДОУ «Детский сад с.Пузино»; МКДОУ «Детский сад с.Полевое»; | 2021 2022 2021 2017 2020 2019 2018 2023 2024 2025 | Замена старых окон, не соответствующих требованию, на новые | Не соблюдение норм СанПиНа |

8. Механизм реализации Программы

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, решения поставленных задач и достижения запланированных результатов, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей  Программы.

Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Ответственный исполнитель:

1) организует реализацию  Программы в целом, разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;

2) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

4) готовит годовой отчет о реализации  Программы, представляет его в установленном порядке и сроки в отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей администрации муниципального района;

5) обращает внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, достижение конечных результатов  Программы.

Соисполнители и участники:

1) осуществляют реализацию мероприятий  Программы, формируют информацию о результатах выполнения мероприятий Программы и мониторинге целевых показателей;

2) вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу, готовят проекты нормативных правовых актов по внесению соответствующих изменений;

3) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы;

4) в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации    Программы при подготовке годового отчета;

5) представляют дополнительную информацию об итогах реализации мероприятий    Программы по запросу ответственного исполнителя.

9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы осуществляется за счет средств  местного бюджета и составляет 39 385 тыс.руб.:

-2016г.-600 тыс. руб.

-2017г.-5 885 тыс. руб.

-2018г.-4 680 тыс. руб.

-2019г.-8 230 тыс. руб.

-2020г.-5 980 тыс. руб.

-2021г.-4 470 тыс. руб.

-2022г.-1 960 тыс. руб.

-2023г.-1 960 тыс. руб.

-2024г.-1 920 тыс. руб.

-2025г.-3 700 тыс. руб.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной целевой программы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета

«Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы»

| № пп | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грбс | Рз пр | цср | вр | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы |  | 012 | 0700 | 1200000000 | 000 | 39 385 | 600 | 5 885 | 4 680 | 8 230 | 5980 | 4470 | 1 960 | 1 960 | 1 920 | 3 700 |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | 39 385 | 600 | 5 885 | 4 680 | 8 230 | 5980 | 4470 | 1 960 | 1 960 | 1 920 | 3 700 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка противодымных дверей в образовательных учреждениях | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКОУ «ООШ с.Благословенное»; МКОУ «ОШ с.Полевое»; | 012 | 0702 | 1200100590 | 244 244 | 80 660 | 80 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 |  |
| 1.2 | Установка наружного освещения в образовательных учреждениях | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ с.Амурзет»; МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское»; Филиал МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» в с.Столбовое; МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина»; Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в с.Ручейки; МКОУ «ООШ с.Полевое»; МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад с.Благословенное»; МКДОУ «Детский сад с.Нагибово»; МКДОУ «Детский сад с.Ручейки». | 012 012 | 0702 0701 | 1200200590 1200 200590 | 611 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 | 300 20 15 80 60 20 30 30 30 20 20 20 |  | 300 20 15 30 | 80 | 60 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.3 | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях | Ответственный исполнитель Соисполнитель МБОУ «СОШ с.Амурзет»; Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино; МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское»; Филиал МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» в с.Столбовое; МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина»; Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в с.Ручейки; МКОУ «ООШ с.Полевое»; МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад с.Ек.-Никольское»; МКДОУ «Детский сад с.Благословенное»; МКДОУ «Детский сад с.Нагибово»; МКДОУ «Детский сад с.Ручейки»; МКДОУ «Детский сад с.Пузино»; МКДОУ «Детский сад с.Полевое»; МКУДОД «ЦДТ с.Амурзет». | 012 012 012 | 0702 0701 0702 | 1200200590 1200200590 1200200590 | 611 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 | 1070 450 1050 540 550 360 360 550 540 450 450 450 200 200 200 200 200 200 | 170 0 150 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 100 50 100 60 50 40 40 50 60 50 50 50 50 50 50 | 100 50 100 60 50 40 40 50 60 50 50 50 50 50 50 | 100 50 100 60 50 40 40 50 60 50 50 50 50 50 50 | 100 50 100 60 50 40 40 50 60 50 50 50 50 50 50 | 100 50 100 60 50 40 40 50 60 50 50 50 50 50 50 | 100 50 100 60 50 40 40 50 60 50 50 50 50 50 50 | 100 50 100 60 50 40 40 50 60 50 50 50 50 50 50 | 100 50 100 60 50 40 40 50 60 50 50 50 50 50 50 | 100 50 100 60 50 40 40 50 60 50 50 50 |
| 1.4 | Замена входных дверей в образовательных учреждениях | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино; | 012 | 0702 | 1200200590 | 611 | 160 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт кровли здания | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина»; МБОУ «СОШ с.Амурзет»; Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино; МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское»; | 012 | 0702 | 1200300590 | 244 611 611 244 | 2000 2000 1000 200 |  | 2000 | 1000 | 2000 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт системы отопления | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; | 012 | 0702 | 1200300590 | 244 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Строительство теплого туалета | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель МБОУ «СОШ с.Амурзет» МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское»; | 012 | 0702 | 1200300590 | 611 244 | 2000 1000 |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Освещенность учебных классов | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; | 012 | 0702 | 1200300590 | 244 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Установка пластиковых окон | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино; Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; МКОУ «ООШ с.Полевое»; МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет»; МКДОУ «Детский сад с.Ек.-Никольское»; МКДОУ «Детский сад с.Ручейки»; МКДОУ «Детский сад с.Пузино»; МКДОУ «Детский сад с.Полевое»; | 012 012 | 0702 0701 | 1200300590 1200300590 | 611 244 244 244 244 244 244 244 244 244 | 1000 1000 2500 2500 3000 3000 2500 1000 1000 3000 |  | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 1000 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников

«Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы»

| № пп | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Установка противодымных дверей в образовательных учреждениях | ВСЕГО | 740 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 |  |
|  |  | Местный бюджет | 740 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 |  |
| 1.1 | МКОУ «ООШ с.Благословенное»; | ВСЕГО | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МКОУ «ОШ с.Полевое»; | ВСЕГО | 660 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 |  |
|  |  | Местный бюджет | 660 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 |  |
| 2. | Установка наружного освещения в образовательных учреждениях | ВСЕГО | 645 | 0 | 365 | 80 | 80 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  | Местный бюджет | 645 | 0 | 365 | 80 | 80 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.1 | МБОУ «СОШ с.Амурзет»; | ВСЕГО | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» | ВСЕГО | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Филиал МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» в с.Столбовое | ВСЕГО | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» | ВСЕГО | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» в с.Нагибово | ВСЕГО | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» в с.Ручейки | ВСЕГО | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | МКОУ «ООШ с.Полевое» | ВСЕГО | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Амурзет» | ВСЕГО | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет» | ВСЕГО | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2.10 | МКДОУ «Детский сад с.Благословенное» | ВСЕГО | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 2.11 | МКДОУ «Детский сад с.Нагибово» | ВСЕГО | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2.12 | МКДОУ «Детский сад с.Ручейки» | ВСЕГО | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | Местный бюджет | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 3. | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях | ВСЕГО | 8020 | 520 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 700 |
|  |  | Местный бюджет | 8020 | 520 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 700 |
| 3.1 | МБОУ «СОШ с.Амурзет» | ВСЕГО | 1070 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 1070 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино | ВСЕГО | 450 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Местный бюджет | 450 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.3 | МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» | ВСЕГО | 1050 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 1050 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Филиал МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» в с.Столбовое | ВСЕГО | 540 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Местный бюджет | 540 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3.5 | МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» | ВСЕГО | 550 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Местный бюджет | 550 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6 | Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» в с.Нагибово | ВСЕГО | 360 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | Местный бюджет | 360 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.7 | Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» в с.Ручейки | ВСЕГО | 360 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | Местный бюджет | 360 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.8 | МКОУ «ООШ с.Полевое» | ВСЕГО | 550 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Местный бюджет | 550 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.9 | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Амурзет» | ВСЕГО | 540 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Местный бюджет | 540 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3.10 | МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Амурзет» | ВСЕГО | 450 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Местный бюджет | 450 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.11 | МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет» | ВСЕГО | 450 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Местный бюджет | 450 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.12 | МКДОУ «Детский сад с.Ек.-Никольское» | ВСЕГО | 450 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Местный бюджет | 450 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.13 | МКДОУ «Детский сад с. Благословенное | ВСЕГО | 200 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 3.14 | МКДОУ «Детский сад с.Нагибово» | ВСЕГО | 200 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 3.15 | МКДОУ «Детский сад с.Ручейки» | ВСЕГО | 200 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 3.16 | МКДОУ «Детский сад с.Пузино» | ВСЕГО | 200 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 3.17 | МКДОУ «Детский сад с.Полевое» | ВСЕГО | 200 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 3.18 | МКУДОД «ЦДТ с.Амурзет» | ВСЕГО | 200 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 4. | Замена входных дверей в образовательных учреждениях | ВСЕГО | 160 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 160 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино | ВСЕГО | 160 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 160 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт кровли здания | ВСЕГО | 6200 | 2000 | 2000 | 1000 | 200 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 6200 | 2000 | 2000 | 1000 | 200 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | МБОУ «СОШ с.Амурзет» | ВСЕГО | 2000 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» | ВСЕГО | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино | ВСЕГО | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» | ВСЕГО | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт системы отопления | ВСЕГО | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; | ВСЕГО | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство теплого туалета | ВСЕГО | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | МБОУ «СОШ с.Амурзет» | ВСЕГО | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | МКОУ «СОШ с.Ек.-Никольское» | ВСЕГО | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Освещенность учебных классов | ВСЕГО | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; | ВСЕГО | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Установка пластиковых окон | ВСЕГО | 20500 | 0 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
|  |  | Местный бюджет | 20500 | 0 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 9.1 | МКОУ «ООШ с.Полевое» | ВСЕГО | 2500 | 0 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2500 | 0 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 9.2 | Филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д,Лопатина» в.с.Нагибово; | ВСЕГО | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 9.3 | Филиал МБОУ «СОШ с.Амурзет» в с.Пузино | ВСЕГО | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 9.4 | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Амурзет» | ВСЕГО | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | МКДОУ «Детский сад «Буратино» с.Амурзет» | ВСЕГО | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.Амурзет» | ВСЕГО | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | МКДОУ «Детский сад с.Ек.-Никольское» | ВСЕГО | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | МКДОУ «Детский сад с.Ручейки» | ВСЕГО | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 9.9 | МКДОУ «Детский сад с.Пузино» | ВСЕГО | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 9.10 | МКДОУ «Детский сад с.Полевое» | ВСЕГО | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
|  |  | Местный бюджет | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |

Структура финансирования муниципальной программы

муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области по направлениям расходов

Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы»

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 39 385 | 600 | 5885 | 4680 | 8230 | 5980 | 4470 | 1 960 | 1 960 | 1 920 | 3 700 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники | -- | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Методика оценки эффективности Программы

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий Программы используются индикаторы и показатели Программы, которые приводятся в таблице 1 муниципальной  Программы.

Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации с учетом специфики развития в районе ситуации, связанной с обеспечением  безопасности образовательных учреждений.

Оценка эффективности реализации  Программы проводится ответственным исполнителем   Программы при подготовке годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности  Программы (далее - годовой отчет) в течение всего срока выполнения   Программы и после завершения ее реализации.

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки эффективности. При предоставлении сведений о реализации мероприятий  Программы по итогам за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев используются сведения о достигнутом уровне выполнения целевых индикаторов и использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий   Программы.

Эффективность реализации программы оценивается по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач  Программы в целом;

2) степень эффективности использования средств  местного бюджета;

3) степень своевременности реализации мероприятий  Программы.

- Оценка степени достижения целей и решения задач

Программы

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  осуществляется в соответствии со следующей формулой:

где:

- показатель достижения плановых значений показателей Программы;

к - количество показателей Программы (определяется в соответствии таблицей 1);

Ф - фактические значения показателей Программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей Программы за рассматриваемый период (определяются в соответствии с показателями таблицы 1).

- Оценка степени эффективности использования

средств  местного бюджета

Оценка степени эффективности использования средств местного бюджета  рассчитывается как:

где:  - показатель эффективности использования  средств местного бюджета;

- показатель достижения целей и решения задач  Программы;

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат, который рассчитывается по формуле:

где:

Ф - фактическое использование средств местного бюджета в рассматриваемом периоде на реализацию    Программы;

П - планируемые расходы местного бюджета на реализацию  Программы.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования  средств местного бюджета.

- Оценка степени  реализации

мероприятий   Программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы  производится по формуле:

где:

- степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий  Программы (определяется на основании данных таблицы 2).