**Муниципальная программа «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжение объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на2019-2021 годы**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы Октябрьского муниципального района Еврейской автономной область за 3 квартал 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019-2021 годы» |
| 1 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на объекты недвижимости  | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | Мероприятие планируется провести до конца 2020 г. |
| 2 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки  | свидетельств | 1 | 11 | 10 | 100 | Мероприятие планируется провести до конца 2020 г. |
| 3 | Мероприятия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества | договоров | 1 | 0 | -1 | 100 | Мероприятие планируется провести до конца 2020 г. |
| 4 | Мероприятия по проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков  | договоров | 20 | 9 | -11 | 55 | Мероприятие планируется провести до конца 2020 г. |
| 5 | Мероприятия по оформлению документов на проведение кадастровых работ на земельные участки | участков | 5 | 22 | +17 | 340 | Представление прокуратуры |
| 6 | Мероприятия по приватизации муниципального имущества | аукционов | 2 | 1 | -1 | 50 | Мероприятия планируется провести до конца 2020г. |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

 за 3 квартал 2020г

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Выполнено, % | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2018-2021 годы» |
| ВсегоМестный бюджет | 989,0 | 683,97 | 65,6 | Пополнение доходной части бюджета | Пополнение доходной части бюджета –7711,0 тыс. руб. |  |
| Наименование задачи |
| Наименование основного мероприятия Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
| Местный бюджет | 200,0 | 33,0 | 16,5 | Заключение договоров на оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды  | Оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды  | Продажа муниципального имущества; продажа земельных участков; проведение аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества; проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков |
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (изготовление технических планов) |
| Местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | Оплата услуг по изготовлению технических планов | Изготовление технических планов на объект приватизации | Приватизация муниципального имущества |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений) |
| Местный бюджет | 150,0 | 80,5 | 53,7 | Оплата услуг по межеванию земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений | Оплата услуг по межеванию земельных участков | Оформление документов на проведение кадастровых работ на земельные участки |
| Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления по имущественному вопросу на капитальный ремонт многоквартирных домов Октябрьского муниципального района |
| Местный бюджет | 70,0 | 60,9 | 87 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) за 1 полугодие 2020 г. | Не связано |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
| Местный бюджет | 519 | 509,57 | 1,8 | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;ремонт объектов недвижимого имущества | Оплачено за услуги теплоснабжения, содержания и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов оплата транспортного налога, штраф ФСС  | Не связано (создание условий по сохранности движимого и недвижимого имущества;проведение мероприятий по ремонту либо реконструкции, обновления имущества, имеющего амортизационные сроки) |

**Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2019- 2021 года»**

Отчет за 3 квартал 2020 года

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2020-2022 годы» |
| 1 | Обеспечение современной техникой структурных подразделений администрации муниципального района  | % | 55 | 40 | -15 | 5,1 | В четвертом квартале запланировано приобретение запасных частей и периферейных устройств |
| 2 | Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий | % | 87 | 14 | -73 | 16,1 | Реализовано в 3 квартале, окончание реализации в 4 квартале.  |
| 3 | Количество аттестованных АРМ, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными СЗИ | шт. | 3 | 0 | -3 | 100 | Аттестация рабочих мест запланировано на 4 квартал |
| 4 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации | шт. | 2 | 0 | -2 | 100 | Обучение запланировано на 4 квартал |
| 5 | Доля выделенных помещений администрации муниципального района, аттестованных по защите от ИТР | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Запланировано на 4 квартал |
| 6 | Обеспечение антивирусной защиты на компьютерах администрации муниципального района | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Запланировано на 4 квартал |

Отчет за 3 квартал 2020 года о ходе и результатах реализации муниципальной программы Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области.

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2021 годы |
| Всего | 1860 | 883,87 | 883,87 | 12 | 52,4 | 1-6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1860 | 500,42 | 500,44 | 12 | 52,4 | 1-6 |
| Мероприятие «Сопровождение установленных программ и приобретение дополнительных рабочих мест» |
| Всего | 655,00 | 397,35 | 397,35 | 6 | 64,84 | 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 655 | 397,35 | 397,35 | 6 | 64,84 | 2 |
| Мероприятие «Развитие информационного общества» |
| Всего | 655,00 | 420,56 | 420,56 | 1 | 64,20 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 655,00 | 420,56 | 420,56 | 1 | 64,20 | 1 |
| Мероприятие «Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем( Аттестованные АРМ обрабатывающих персональные данные; сотрудники, прошедшие обучение по программам безопасности информации защита от несанкционированного доступа; антивирусная защита » |
| Всего | 450,00 | 65,95 | 65,95 | 4 | 12,46 | 3,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 450,00 | 65,95 | 65,95 | 4 | 12,46 | 3,4 |
| Мероприятие «Обеспечение информационной безопасности» |
| Всего | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |

Отчет об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

Октябрьского муниципального района ЕАО за 3 квартал 2020 года.

| № п/п  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера****на территории Октябрьского муниципального района на 2018 - 2020 годы»** |
| 1. | Увеличение количества ежегодно информируемого населения муниципального района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | Ед. | 5000 | 3700 | -1300 | 35 |  Запланированные мероприятия будут проводится и в 4-м, квартале текущего года  |
| 2. | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | Ед. | 2500 | 800 | - 1700 | 68 | Запланированные мероприятия будут проводится и в 4-м квартале текущего года |
| 3. | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | % | 100 | 82 | -18 | 21,95 | Запланированные мероприятия будут проводится и в 4-м квартале текущего года |
| 4. | Увеличение количества повышающих квалификацию специалистов отдела по делам ГО и ЧС в муниципальном образовании и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (члены КЧС и ПБ, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав РСЧС) | % | 60 | 60 |   | 100 |  |
| 5. | Увеличение количества средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 100 | 0 | - 100 | 0 | Планируется в IV квартале 2020 г. |
| 6. | Увеличение количества материальных средств резервного фонда ГОЧС и ПБ | % | 60 | 0 | - 60 | 0 | Планируется IV квартале 2020г.  |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 3 квартал** |
| 1. | Увеличение количества публикаций антитеррористического и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации  | % | 6 | 3 | - 3 | 50 | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |
| 2. | Повышения уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма | % | 100 | 0 | -100 | 0 | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |
| 3. | Количество актов террористического и экстремистского характера на территории района  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

Октябрьского муниципального района ЕАО за 3 квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и технического характера на территории Октябрьского муниципального района** |
| **ВСЕГО** | **160** | **19.03** | **0** |  |  |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 160 | 19.03 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **160** | **19.03** | **0** |
| в том числе |  |   |   |
| Местный бюджет  | 160 | 19.03 | 0 |
| **УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛЛИЧЕСТВА ЕЖЕГОДНО ИНФОРМИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЧТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ МАСОВАЙ ИНФОРМАЦИИ** |
| **ВСЕГО** | **0,0** | **0** | **0** | **5000 ЧЕЛ** | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не предусматривают |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,0** | **0** | **0** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,0 | 0 | 0 |
| **Увеличение количества ежегодного обучаемого неработающего населения способом защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях** |
| **ВСЕГО** | **0,0** | **0** | **0** | 2500 чел | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не предусматривают |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,0 | 0 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,0** | **0** | **0** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,0 | 0 | 0 |
| **Увеличение количества человек, ежегодного привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.)** |
| **ВСЕГО** | **0,0** |  |  | **100%** | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не предусматривают |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,0 |  |  |
| Из них |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **0,0** |  |  |
|  |  |  |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,0 |  |  |
| **Увеличение количества повышающих квалификацию специалистов отдела по делам ГО и ЧС в муниципальном образовании и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (члены КЧС и ПБ, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав РСЧС)** |
| **ВСЕГО** | **6,2** | **6.13** | **0** | **60%** |  |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 6,2 |  | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **6,2** | **6.13** | **0** |
| в том числе |   |   |   |
|  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 6,2 | 6,13 | 0 |
| Увеличение количества средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты |
| **ВСЕГО** | **10** | **0** | **0** | **100%** | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 10 | 0 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **10** | **0** | **0** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 10 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Увеличение количества материальных средств резервного фонда ГОЧС и ПБ |
| **ВСЕГО** | **143,8** | **12.9** | **9%** | **60%** | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 143,8 | 12.9 | 9% |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **143,8** | **12.9** | **9%** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 143,8 | 12.9 | 9% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Октябрьский муниципальный район»** |
| **ВСЕГО** | **50** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 50 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **50** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |   |   |
| Местный бюджет  | 50 | 0,00 | 0,00 |
| **на территории муниципального Регулярное информирование населения через СМИ муниципального района и посредством наглядной агитации ( стенды, баннеры и т.д.) размещаемой в местах массового пребывания населения о действиях при угрозе террористического и иного акта чрезвычайного характера** |
| **ВСЕГО** | **15** | **0,00** | **0,00** |  | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **15** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 15 |  | 0,00 |
| **Проведение в учебных заведениях муниципального района тематических митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в экстремистскую или иную противоправную деятельность** |
| **ВСЕГО** | **10** | **0,00** | **0,00** |  | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |   |  |  |
| Местный бюджет  | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **10** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |  |  |
| Местный бюджет  | 10 | 0,00 | 0,00 |
| **Участие в проведении культурно-спортивного мероприятия «Три поля русской славы»** |
| **ВСЕГО** | **10** | **0,00** | **0,00** |  | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Из них |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **10** | **0,00** |  |
| **0,00** |  |  |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 10 | 0,00 | 0,00 |
| **Проведение Дня памяти жертв политических репрессии** |
| **ВСЕГО** | **10** | **0,00** | **0,00** |  | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **10** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 10 | 0,00 | 0,00 |
| **Проведение межведомственных антитеррористических учений по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта в рамках контртеррористической операции**. |
| **ВСЕГО** | **5** | **0,00** | **0,00** |  | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **5** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 5 | 0,00 | 0,00 |

**Муниципальная программа «Долгосрочное развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2020-2025 годы**

Отчет за 3 квартал

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодой семье | Семей | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Ввод (приобретение) кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-2021 годы»**

Отчет за 3 квартал

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за з квартал 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2020 и плановый период 2020-2021 годы |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Чел. | 9 | 9 | 0 | 100 |  |

Отчет 3 квартал

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2020 и плановый период 2020-2021 годы |
| Всего | 50,0 | 45,6 | 45,6 | 9 | 91.20% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 | 45,6 | 45,6 | 9 | 91.20% |  |

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2019-2021 год.»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2020г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2019-2021 год гг. |
| 1 | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального образования | Кол-во публикаций | 40 | 0 | -40 | 100 | По мере поступления |
| 2 | Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | % | 43,5 | 0 | -43,5 | 100 | По мере Поступления |
| 3 | Организация участия предпринимателей в ежегодных конкурсах | Субъектов | 5 | 0 | -5 | 100 | По мере поступления |
| 4 | Осуществление и развитие консультативной поддержки субъектов малого предпринимательства (круглый стол, семинары, учеба, информационные встречи) | Ед. | 9 | 0 | -9 | 100 | По мере поступления |

Отчет за 3 квартал

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2017-2019 г. |
| Всего | 40,0 | 0 | 0 |  | Не выполнено.  | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» на 2019-2021 годы» за 3 квартал 2020 года**

Отчет

об исполнении показателей муниципальных программ «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе за 3 квартал 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** |
| 1 | Комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов. | % | 100% | 62,05% | -37,95 | 37,95 | План до конца 2020г. |
| 2 | Сохранение и повышение безопасности архивных документов, улучшение условий их хранения (картонирование документов) | % | 100% | 0 | 0 | 100% | Контракт в стадиии заключения на архивные коробки на сумму 49 959,00 |

Отчет за 3 квартал

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** |
| Всего  | 60  | 6,20 | 10,3 | Организация комплектования, хранения, учета использования документов Архивного фонда Октябрьского муниципального района (печать фотографий) | Выполнено 10,3 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 60 | 6,2 | 10,3 |  | 10,3 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2019 год»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2020г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| план  | факт  | -/+ | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  | Ремонт кровли здания МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Оплачено частично |
|  | Частичный ремонт системы отопления в здании МБОУ «СОШ с. Амурзет» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Не оплачены |
|  | Замена системы отопления в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. Гагарина, 69) | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Договор заключен Мероприятия планируется выполнить в 4 кв. 2020г |
|  | Ремонт кровли здания МКУ ДО «Районная детская музыкальная школа» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Договор заключен. мероприятия планируется выполнить в 4 квартале 2020г. |

ОТЧЕТ

 О ходе выполнения муниципальной программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 3 квартал

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" на 2020 год"** |
| **ВСЕГО** | **2 000,00** | **949,00** | **999,00** |   |  |   |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 2 000,00 | 949,00 | 999,00 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **2 000,00** | **949,00** | **999,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 2 000,00 | 949,00 | 999,00 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **1. Ремонт кровли здания МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина»** |
| **ВСЕГО** | 800,00 | 799,00 | 799,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Утверждена смета. Подготовлены документы на объявление аукциона. | Индикатор№1  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 800,00 | 799,00 | 799,00 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 800,00 | 799,00 | 799,00 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 800,00 | 799,00 | 799,00 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **2. Частичный ремонт системы отопления в здании МКОУ «ООШ с. Благословенное имении Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина** |
| **ВСЕГО** | 200,00 |  | 200,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Выполнено в полном объеме . Оплата в 4 квартале 2020 года. | Индикатор №2  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 200,00 |  | 200,00 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 200,00 |  | 200,00 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 200,00 |  | 200,00 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **3. Замена системы отопления в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. гагарина № 69)** |
| **ВСЕГО** | 500,00 | 150,00 | 0,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Мероприятие планируется выполнить в 4кв. 2020г. | Индикатор №3  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 500,00 | 150,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 500,00 | 150,00 | 0,00 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 500,00 | 150,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **4. Ремонт кровли здания МКУ ДО «Районная детская музыкальная школа»** |
| **ВСЕГО** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Мероприятие планируется выполнить в 4 кв. 2020 г. | Индикатор №4  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2020 год"**(наименование программы) |

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| план  | факт  | -/+ | % |
|  | Модернизация котельной «Центральная» с. Амурзет  | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Модернизация сетей холодного водоснабжения водонапорной башни «Аврора» в с. Амурзет | км. | 1,431 | 1,431 | 0 | 100 | Работы выполнены в полном обьеме |
|  | Замена трубопровода системы отопления котельной «Центральная» в с. Амурзет ТК 15-17  | км. | 0,094 | 0,094 | 0 | 100 | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Замена трубопровода системы отопления котельной «Центральная» в с. Амурзет ТК 4,7,8, | км. | 0,087 | 0,087 | 0 | 100 | Работы выполнены в полном объеме  |
|  | Замена трубопровода системы отопления котельной «Амурская» в с. Амурзет | км. | 0,148 | 0,148 | -1 | 0 | Система отопления выдержала опрессовку. Мероприятие перенесено на 2021г |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2020 год"** |
| **ВСЕГО** | **7416,6** | **2000,86** | **5797,04** |  |   |  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 2 372, 1 | 1396,30 | 1396,30 |
| Областной бюджет | 5044,5 | 604,55 | 4400,73 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **7416,6** | **2000,86** | **5797,04** |
| в том числе |  |   |   |
| Местный бюджет  | 2 372, 1 | 1396,30 | 1396,30 |
| Областной бюджет | 5044,5 | 604,558 | 4400,73 |
| ***1. Модернизация котельной «Центральная» с. Амурзет*** |
| **ВСЕГО** | **605,164** | **605,164** | **605,164** | Улучшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению | Выполнено в полном объеме | Индикатор № 1 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| Областной бюджет | 604,559 | 604,559 | 604,559 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **605,16** | **605,164** | **605,164** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| Областной бюджет | 604,559 | 604,559 | 604,559 |
| ***2 Модернизация сетей холодного водоснабжения водонапорной башни «Аврора» в с. Амурзет***  |
| **ВСЕГО** | **4933,30** | **421,79** | **4217,97** | Улучшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению | Выполнено в полном объеме. Окончательный расчет в 4 квартале 2020г. | Индикатор № 2 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 493,30 | 421,79 | 421,79 |
| Областной бюджет | 4440,00 |  | 3796,18, |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **4933,30** | **421,79** | **4217,97** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 1 198,5 | 421,79 | 421,79 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3796,17 |
| ***3.Замена трубопровода системы отопления котельной «Центральная» в с. Амурзет ТК 15 до ТК 17*** |
| **ВСЕГО** | **554,63** | **554,63** | **554,63** | Улучшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению | Выполнено в полном объеме  | Индикатор № 3 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 554,63 | 554,63 | 554,63 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **554,63** | **554,63** | **554,63** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 554,63 | 554,63 | 554,63 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***4. Замена трубопровода системы отопления котельной «Центральная» в с. Амурзет ТК 4,8,7*** |
| **ВСЕГО** | **419,27** | **419,27** | **419,27** | Улучшение качества предоставления коммунальной услуги по водоснабжению | Выполнено в полном объеме  | Индикатор № 4 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 419,27 | 419,27 | 419,27 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **419,27** | **419,27** | **419,27** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 419,27 | 419,27 | 419,27 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| ***5. Замена трубопровода системы отопления котельной «Амурская» в с. Амурзет*** |
| **ВСЕГО** | **904,28** | **0,00** | **0,00** | Улучшение качества предоставления коммунальной услуги по водоснабжению | Мероприятия планируется выполнить в 2021 году. | Индикатор № 4 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 904,28 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **904,28** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 904,28 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2021 гг.**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2020г.

|  |
| --- |
| Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| план  | факт  | -/+ | % |
| **1** |  **1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км. | 153,6 | 75,3 | -78,3 | 49% | Работы выполнены частично. Срок исполнения до конца текущего года. |
| 1.2 | Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры  | км. | 153,6 | 153,6 | 0 | 100% | Работы выполнены в полном объеме. |
| 1.3 | Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостовых сооружений  | км. | 153,6 | 0 | -153,6 | 0% | Нет возможности |
| **2** |  **«Повышение безопасности дорожного движения»**  |
| 2.1 | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | 8 | 8 | 0 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2 | Установка пешеходного ограждения на участке автомобильной дороги в районе МБОУ «СОШ с. Амурзет» по ул. Гагарина | шт. | 85 | 0 | -85 | 0% | Планируется выполнить в 4 кв.2020 г. |
| 2.3 | Проведение ежегодных социально-профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения с учащимися образовательных учреждений  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0% | Не запланировано |
| **3** |  **«Развитие пассажирских перевозок»** |
| 3.1 | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на компенсацию потерь, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок  | ед. | 2 | 2 | 0 | 100% | Планируется выполнить до конца текущего года |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2021 гг.» за 3 квартал 2020г**

|  |
| --- |
| **Программа "Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»**  |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
|  |  |  |  | Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **ВСЕГО** | **12 053, 06** | **2 991, 26** | **2 991, 26** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 6 502, 42 | 2 991, 26 | 2 991, 26 |  |  |  |
| Областной бюджет | 5 550, 64 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **П.п. 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| **ВСЕГО** | **10 153, 06** | **2 174, 64** | **2 174 ,64** |  |  | Индикатор № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 4 602, 42 | 2 174, 64 | 2 174, 64 |  |  |  |
| Областной бюджет | 5 550, 64 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения***  |
| **ВСЕГО** | **4 384, 42** | **2 076, 64** | **2 076,64** | Содержание земляного полотна, дорожных одежд и элементов обустройства автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | Работы выполнены частично. Срок исполнения до конца текущего года | Индикатор № 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 4 384, 42 | 2 076, 64 | 2 076 ,64 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| ***1.2. Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры***  |
| **ВСЕГО** | **98, 00** | **98 ,00** | **98, 00** | Сохранность 153,6 км муниципальных автомобильных дорог общего пользования в допустимом состоянии по условиям безопасности дорожного движения | Работы выполнены в полном объеме | Индикатор № 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 98 ,00 | 98 ,00 | 98 ,00 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***1.3. Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостовых сооружений***  |
| **ВСЕГО** | **120, 00** | **0,00** | **0,00** | Сохранность 153,6 км муниципальных автомобильных дорог общего пользования в допустимом состоянии по условиям безопасности дорожного движения | Нет возможности | Индикатор № 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 120, 00 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***1.4. Аварийно-восстановительные работы автомобильной дороги «Амурзет-Столбовое-Полевое»***  |
| **ВСЕГО** | **564, 64** | **0,00** | **0,00** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям - 1,149 км.  | Планируется выполнить до конца текущего года | Индикатор № 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 564, 64 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***1.5. Аварийно-восстановительные работы автомобильной дороги «Благословенное-Нагибово-Доброе»***  |
| **ВСЕГО** | **2 822, 00** | **0,00** | **0,00** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям – 0,560 км. | Планируется выполнить до конца текущего года | Индикатор № 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 2 822, 00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***1.6. Аварийно-восстановительные работы автомобильной дороги «Амурзет-Полевое-Благословенное»***  |
| **ВСЕГО** | **2 164, 00** | **0,00** | **0,00** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям – 0,600 км. | Планируется выполнить до конца текущего года | Индикатор № 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 2 164, 00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***П. п. 2. Повышение безопасности дорожного движения*** |
| **ВСЕГО** | **700, 00** | **16, 62** | **16, 62** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 700 ,00 | 16, 62 | 16, 62 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***2.1. Приобретение и установка дорожных знаков*** |
| **ВСЕГО** | **30,00** | **16, 62** | **16, 62** | Уменьшение числа ДТП на 10% | Мероприятие выполнено в полном объеме | Индикатор № 2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 30, 00 | 16, 62 | 16, 62 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***2.2. Установка пешеходного ограждения на участке автомобильной дороги в районе МБОУ «СОШ с. Амурзет» по ул. Гагарина*** |
| **ВСЕГО** | **670, 00** | **0,00** | **0,00** | Уменьшение числа ДТП на 10% | Мероприятие планируется выполнить в 4 кв. 2020 г. | Индикатор № 2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 670, 00 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***2.3. Проведение ежегодных социально-профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения с учащимися***  |
| **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | не запланировано | не запланировано | Индикатор № 2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***П.п. 3. Развитие пассажирских перевозок*** |
| **ВСЕГО** | **1 200 ,00** | **800, 00** | **800, 00** | Обеспечение сохранности пассажирских перевозок  | Работы выполнены частично. Срок исполнения до конца текущего года | Индикатор № 3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 1 200, 00 | 800, 00 | 800, 00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2021 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2020г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 3 квартал 2020г  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет (включительно) | % | 78 | 77,8 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля детей, охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет | % | 93,5 | 93,5 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 77 | 77 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования.и численность детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» |
| 1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | % | 92,4 | 92,4 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,03 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля обучающихся образовательных организаций района, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, от числа нуждающихся в предоставлении этой услуги | % | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 78 | 77,8 | 0,2 | 0,99 |  |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 93,5 | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет за 3 квартал

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»  |
| Всего | 344110,5 | 205726,4 | 205726,4 | -Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений.- Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в 100% учреждений.- Обеспечение условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности образовательного процесса.- Обеспечение качественным питанием 100% обучающихся.- Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 78%. | Не выполненоНе выполненоЧастично выполненоЧастично выполнено Выполнено |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 211052,40 | 141861,6 | 141861,6 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 44737,9 | 3550,3  | 3550,3 |  |  |  |
| Местный бюджет | 79972,4 | 58400,2 | 58400,2 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 8347,3 | 1914,3 | 1914,3 |  |  |  |
| Прочие – всего | 344110,9 | 205726,4 | 205726,4 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 211052,40 | 141861,6 | 141861,6 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 44737,9 | 3550,3 | 3550,3 |  |  |  |
| Местный бюджет | 79972,4 | 58400,2 | 39258,54 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 8347,3 | 1914,3 | 2136,6 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» |
| Всего | 99550,7 | 66856,18 | 66856,18 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 48189,20 | 33373,3 | 33373,3 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43900,3 | 31885,38 | 31885,38 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 7461,20 | 1597,5 | 1597,5 |  |  |  |
| Прочие – всего | 99550,7 | 66856,18 | 66856,18 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 48189,20 | 33373,3 | 33373,3 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43900,3 | 31662,4 | 31662,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 7461,2 | 1597,5 | 1597,5 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» |
| Всего | 226545,3 | 127780,5 | 127780,5 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 159286,6 | 107358,1 | 107358,1 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 44737,9 | 3550,3 | 3550,3 |  |  |  |
| Местный бюджет | 21720,8 | 16584,1 | 16584,1 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 800,00 | 288 | 288 |  |  |  |
| Прочие – всего | 226545,3 | 127780,5 | 127780,5 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 159286,6 | 107358,1 | 107358,1 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 44737,9 | 3550,3 | 3550,3 |  |  |  |
| Местный бюджет | 21720,8 | 16584,1 | 16584,1 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 800,00 | 288 | 288 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
| Всего | 18014,8 | 11089,6 | 11089,6 | Улучшение условий содержания воспитанников в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3576,60 | 1130,2 | 1130,2 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14352,1 | 9930,6 | 9930,6 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 86,1 | 28,8 | 28,8 |  |  |  |
| Прочие – всего | 18014,8 | 11089,6 | 11089,6 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3576,60 | 1130,2 | 1130,2 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14352,1 | 9930,6 | 9930,6 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 86,1 | 28,8 | 28,8 |  |  |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы за 3 квартал 2020г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2018-2021 годы? |
| Всего | 11726,53 | 9006,6 | 9006,6 | - количество обновленного оборудования от общего количества составляет 83,33- оснащенность программным обеспечением составляет 100% - количество нарушений ведения бухгалтерского учета, установленных контролирующими органами, составит 0% | Не выполнено  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 11726,53 | 9006,6 | 9006,6 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 00 | 0,0 |  |  |  |
| Прочие- всего | 11726,53 | 9006,6 | 9006,6 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 12556,5 | 9006,6 | 9006,6 |  |  |  |
| Внебюджетное источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг.»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг. |
| 1 | Ремонт ограждения территории | Кол-во ОУ | 1 | 0 | - | 100 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях | Кол-воОУ | 1 | 0 | - | 100 | Отсутствует финансирование |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы за 3 квартал 2020г.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг. |
| Всего | 600,0 | 0 | 0 | -повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений- содержание помещений образовательных учреждений в соответствии с требованиями  | Запланировано выполнение мероприятий в следующем квартале  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 600,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1.РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| Всего | 250,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 250,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 250,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 250,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. УСТАНОВКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ |
| Всего | 200,0 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обновление мебели |
| Всего | 150 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные |  |  |  |  |  |  |
| вложения-всего | 150 | 0 | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 150 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2018-2021 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Профилактика наркомании и правонарушений» на территории Октябрьского муниципального района

 3 квартал 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2018-2021 годы |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Чел. | 5 | 0 |  |  |  |
| 2 | Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Чел. | 350 | 350 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ход выполнения муниципальной программы « Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2020 год» за 3 квартал 2020 года.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2020 год |
| Всего | 2494,00 | 80,88 | 80,88 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2494,00 | 80,80 | 80,88 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 2494,00 | 80,80 | 80,88 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2494,00 | 80,88 | 119,88 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.1 .Подпрограмма «Организация работы по оказанию социальной и материальной помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным без лишения свободы, их трудоустройство, восстановление утраченных документов» |
| Всего | 3,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы | Не выполнено. Обращения на оказание материальной помощи от граждан не поступало |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  П.1.2. Подпрограмма «Проведение творческо-оздоровительных смен в культурно-досуговых учреждениях района среди детей из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на различных видах учета» |
| Всего | 10,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. Отдых и оздоровление подростков из малообеспеченных семей | Не выполнено в связи с отсутствием заявки в 1 квартале |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.3. Подпрограмма «Оказание материальной помощи подросткам и молодежи, находящимся в трудной жизненной ситуации» |
| Всего | 15,0 | 5,5 | 5,5 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. | Не выполнено. Обращения от молодежи на оказание помощи не поступали |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 15,0 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.4. Подпрограмма «Поощрение активной части населения района, оказавшей помощь в охране общественного порядка, профилактике и раскрытии преступлений» |
| Всего | 8,0 | 0 | 0 | Материальное стимулирование населения за активное участие в профилактике правонарушений и преступлений | Не выполнено. Поощрение населения по итогам года не планируется. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.5. Подпрограмма «Проведение мероприятий по организации выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории района» |
| Всего | 40,0 | 3,38 | 3,38 | Уничтожение не менее 80% наркосодержащих растений на выявленных площадях. Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Уничтожение запланировано со 2 квартала |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 3,38 | 3,38 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 40,0 | 3,38 | 3,38 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 3,38 | 3,38 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.6. Подпрограмма «Организация и проведение профилактических мероприятий, акций «Наркотикам нет!», «Мы за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий, конкурсов. Организация направления молодежи на областные мероприятия гражданско-патриотической направленности» |
| Всего | 24,0 | 15,25 | 15,25 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Частично выполнено. Участие подростков и молодежи в районных и областных конкурсах, акциях. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 24,0 | 15,25 | 15,25 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 24,0 | 15,25 | 15,25 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 24 | 15,25 | 15,25 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П 1.7. Подпрограмма «Организация и проведение районных спортивных соревнований, товарищеских встреч. Организация направления спортсменов района на областные, межмуниципальные и иные соревнования» |
| Всего | 100 | 56,75 | 56,75 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. Пропаганда здорового образа жизни. | Частично выполнено. Участие спортсменов в районных соревнованиях по различным видам спорта планируется продолжить в 4 квартале. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 56,75 | 56,75 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 100,0 | 56,75 | 56,75 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 56,75 | 56,75 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| П. 1.8. Реализация перечня первоочередных мероприятий, направленных на поддержку социально-значимых отраслей ЕАО в 2020 году (монтаж оборудования для детских игровых площадок в с. Нагибово, с. Благословенное, с. Амурзет, с. Екатерино –Никольское, с. полевое Октябрьского муниципального района )  |
| Всего | 2294,0 | 0,00 | 0,00 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. Пропаганда здорового образа жизни. | Не выполнено. планируется в 4 квартале 2020 года. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2294,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 2294,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2294,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 3 квартал 2020 год**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район |
| 1 | Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы | единиц | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | 320 | 320 | 0 | 0 |  |
| 4 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций | единиц | 5 | 5 | 0 | 0 | Вовлечены в реализацию программы общественная организация «Дети войны» и ДОСААФ |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

в рублях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количествен-ном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмот-рено | Выпол-нено[<\*>](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CSaykova%20SO%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx%22%20%5Cl%20%22P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» |
| Всего | 258,0 | 14,00 | 14,00 |  | 1,55% |  |
| В том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 258,0 | 14,00 | 14,00 |  |  |   |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения-всего** |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 258,00 | 14,00 | 14,00 |  |  |  |
| П.1.1. Развитие и поддержка общественных организаций, патриотическое воспитание населения |
| Всего | 30,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30 ,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.2. Мероприятия, по участию граждан пожилого возраста ветеранов и инвалидов |
| Всего | 20,00  | 4,00 | 4,00 |  | 20% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 20,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения-всего |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| П. 1.3. Освещение в СМИ о жизнедеятельности Октябрьского муниципального района |
| Всего | 208,00  | 0 | 0 |  | 0% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 208,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения-всего |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 208,00 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2020-2021 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2020-2022 годы |
| 1 | Диспансеризация | Чел. | 0 | - | - | - |  |
| 2 | Перезарядка огнетушителей | шт. | 0 | - | - | - |  |
| 3 | Специальная оценка рабочих мест | шт. | 56 | 56 | 0 | 100 | Выполнено в полном объеме в 1 квартале |
| 4 | Обучение | Чел. | 0 | - | - | - | Нет средств |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2020-2021 годы |
| Всего | 190,0 | 70 | 70 |  | Выполнено в полном объеме | 1-4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 190,0 | 70 | 70 |  |  | 1-4 |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе НА 2019-2021 ГОДА»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2019-2021 годы |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Посещаемость обучающимися детской музыкальной школы | % | 100% | 94% | 2 | 6% | По болезни |
| 2 | Обеспечение выполнения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100% | 100% | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_\_ |
| Подпрограмма «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Посещаемость учреждений культуры | % | 100% (2500 чел.) | 93 % (2320чел.) | - | 7 | Школьный карантин |
| 2 | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района (проведение районных фестивалей и конкурсов) | Ед. | - | - | - | - | - |

Отчето ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципального районе»** |
| Всего  | 31066,11 | 22908,38 | 22908,38 | 31066,11 | 22908,38 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2179,60 | 1345,60 | 1345,60 | 2179,60 | 1345,60 |  |
| Федеральный бюджет | 11548,20 | 8883,30 | 8883,30 | 11548,20 | 8883,30 |  |
| Местный бюджет | 16915,00 | 12404,08 | 12404,08 | 16915,00 | 12404,08 |  |
| Внебюджетные источники | 423,30 | 275,40 | 275,40 | 423,30 | 275,40 |  |
| **Подпрограмма «Развитие Межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального район на 2019-2021 годы»** |
| Всего  | 28134,28 | 20908,67 | 20908,67 | 28134,28 | 20908,67 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2179,60 | 1345,60 | 1345,60 | 2179,60 | 1345,60 |  |
| Федеральный бюджет | 11548,20 | 8883,30 | 8883,30 | 11548,20 | 8883,30 |  |
| Местный бюджет | 14100,0 | 10474,67 | 10474,67 | 14100,00 | 10474,67 |  |
| Внебюджетные источники | 306,48 | 205,10 | 205,10 | 306,48 | 205,10 |  |
| **Программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района»** |
| Всего  | 2931,82 | 1999,71 | 1999,71 | 2931,82 | 1999,71 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2815,00 | 1429,41 | 1429,41 | 2815,00 | 1429,41 |  |
| Внебюджетные источники | 116,82 | 70,30 | 70,30 | 116,82 | 70,30 |  |

тыс. рублей

Начальник отдела экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей Т.А. Кошель

+