

Муниципальное образование

«Октябрьский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.08.2018 № 154

 с. Амурзет

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Еврейской автономной области от 17 марта 2015 № 110-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2020 годы» (с изменениями от 01.08.2018 № 275-пп), постановлением администрации муниципального района от 26.03.2018 № 54 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2018 год».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района, начальника отдела районного хозяйства.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские зори» и на официальном сайте Октябрьского муниципального района www.okt.eao.ru.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района А.А.Егоров

|  |  |
| --- | --- |
| ГОТОВИЛ: |  |
| Первый заместитель главы администрации муниципального района, начальник отдела районного хозяйства |  М.Ю. Леонова |
| Начальникправового отдела | О.А. Натапова |
| Заместитель начальника финансового отдела | Н.П. Татаринцева |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА: постановлением администрациимуниципального района от 15.08.2018 № 154 |

**Муниципальная программа**

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2018 год»

с. Амурзет

2018 год

1. ПАСПОРТ

**Муниципальной программы**

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»

на 2018 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2018 год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы  | Строительно-монтажные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ, привлекаемые на конкурсной основе |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы  | В состав муниципальной программы не входят подпрограммы |
| Цели муниципальной программы  | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы  | Обеспечить благоприятные условия для наиболее комфортного проживания населения и успешной деятельности организаций и предприятий |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  | Повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;- снижение уровня износа основных фондов;- повышение качества коммунальных услуг;- удовлетворенность населения коммунальными услугами |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 2018 год |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам  | Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составляет 3259,270 тыс. рублей, в том числе:- областной бюджет – 2933,340 тыс. рублей;- местный бюджет – 325,930 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | Мероприятия позволят осуществить надежное и устойчивое обеспечение потребителей муниципального района коммунальными услугами надлежащего качества, снизить износ инженерной инфраструктуры |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития**

Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является создание комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг населению.

Вместе с тем, состояние инженерных сетей, котельных, водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" продолжает характеризоваться большой степенью изношенности, что влечет за собой дополнительные затраты и удорожание жилищно-коммунальных услуг.

Процент износа основных фондов коммунального сектора района составляет в среднем 70 процентов.

Происходят существенные потери тепла и ресурсов при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Во многих котельных используются котлы устаревших конструкций, не имеющие средств контроля и регулирования, что увеличивает расход топлива до 15 процентов и более. Кроме того, увеличивается перерасход электроэнергии в таких котельных. Тепловые сети, в основном, имеют теплоизоляцию не высокого качества (как правило, минеральную вату), тепло - потери через которую достигают 17 - 20 процентов.

Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной временного отключения от теплоснабжения жилых домов и объектов социального значения в зимние периоды.

Также велики потери воды в тепловых и водопроводных сетях через свищи, образующиеся по причине внутренней и наружной коррозии плохо защищенного материала труб. Потери, связанные с утечками, достигают 10 - 15 процентов.

Более 30 процентов водопроводов с забором воды из подземных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений воды и не обеспечивают полную очистку воды в соответствии с требованиями, предъявленными к качеству питьевой воды.

Профилактические мероприятия, осуществляемые в период подготовки к зиме не в состоянии решить эти проблемы, необходимо целенаправленное вложение средств именно в повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Октябрьском муниципальном районе. Концентрация ресурсов для выполнения поставленных задач.

Для реализации мероприятий по приведению физического состояния систем жизнеобеспечения до приемлемого уровня, в течение периода 2018 года потребуется около 3 259,270 тыс. рублей.

При отсутствии этих средств, достигнутые темпы модернизации отрасли будут значительно снижены, техническое состояние оборудования будет только ухудшаться, что может привести к резкому обветшанию основных фондов и повышению степени риска возникновения аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения района.

Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации в районе возможно только объединением усилий государства, Еврейской автономной области и местного самоуправления.

**3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы**

Основные цели программы - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

1. Осуществить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации и ликвидации их задолженности.

2. Довести тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня.

3. Жестко соблюдать установленные стандарты оплаты услуг населением.

4. Снизить издержки и повысить качество и доступность жилищно-коммунальных услуг.

5. Добиться экономии бюджетных средств от реформирования жилищно-коммунального комплекса.

6. Сформировать инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг.

7. Создать взаимосвязанные процедуры тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса.

8. Обеспечить государственную поддержку процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и государственных гарантий по привлекаемым инвестициям.

**4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| отчетный год | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Амурзет  | м | 0 | Прокладка трубопровода канализации протяженностью 0,45 км |
| 2 | Реконструкция котельной передвижной механизированной колонны в с. Амурзет | шт. | 0 | Монтаж 2 котлов общей мощностью 1,5 Гкал/час |

**5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации программы должны стать:

1) снижение общего уровня износа основных фондов коммунального сектора;

2) повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;

3) повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

4) повывшение удовлетворенности населения предоставленными жилищно-коммунальными услугами.

**6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной Программы – 2018 год.

**7. Система программных (подпрограммных) мероприятий**

Мероприятия муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнители программных мероприятий | Сроки реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации муниципальной программы |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Амурзет | Отдел районного хозяйства администрации муниципального района | 2018 год | Прокладка трубопровода канализации протяженностью 0,45 км | Увеличение процента износа сетей водоотведения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 2 | Реконструкция котельной передвижной механизированной колонны в с. Амурзет | Отдел районного хозяйства администрации муниципального района | 2018 год | Монтаж 2 котлов общей мощностью 1,5 Гкал/час | Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |

**8. Механизм реализации программы**

 Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на ответственного исполнителя муниципальной программы.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию программы;

- проводит оценку эффективности программы на этапе реализации;

- предоставляет в отдел экономики потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий программы;

- представляет в управление ЖКХ и энергетики правительства области отчетность о ходе и результатах реализации программы и об эффективности использования бюджетных средств, по итогам исполнения программы – годовой отчет и оценку эффективности реализации программы.

 Контроль за ходом реализации и выполнении программы осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального района, начальник отдела районного хозяйства

**9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Структура финансирования Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей), в год |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | Всего | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2018 год | Отдел районного хозяйства | 011 | 0502 | 2100122600 | 240 | 3259270,00 | 3259270,00 |

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной Программы

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств областного бюджета, внебюджетных источников

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»

на 2018 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы |
| Всего | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Амурзет | Всего | 1 849 160,00 | 1 849 160,00 |
| областной бюджет | 1 664 240,00 | 1 664 240,00 |
| местный бюджет | 184 920,00 | 184 920,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция котельной передвижной механизированной колонны в с. Амурзет | Всего | 1 410 110,00 | 1 410 110,00 |
| областной бюджет | 1 269 100,00 | 1 269 100,00 |
| местный бюджет | 141 010,00 | 141 010,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Структура финансирования муниципальной Программы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области по направлениям расходов

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»

на 2018 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Всего | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО | 3 259,270 | 3 259,270 |
| Местный бюджет | 325,930 | 325,930 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2 933,340 | 2 933,340 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| Местный бюджет | 325,930 | 325,930 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2 933,340 | 2 933,340 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| НИОКР |
| Местный бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Другие источники |  |  |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
| Местный бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Другие источники |  |  |

**10. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Реализация жилищной политики в рамках программы потребует комплексного подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения с учетом определенных приоритетов в соответствующем периоде. Успешная реализация программы позволит обеспечить:

- улучшение жилищных условий населения района;

- повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах за счет снижения уровня износа основных фондов коммунального хозяйства;

- снижения социальной напряженности в обществе, а также устойчивого и самостоятельного развития муниципального образования "Октябрьский муниципальный район».