

**Муниципальное образование**

 **«Октябрьский муниципальный район»**

Еврейской автономной области

#  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017 № 18

с. Амурзет

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы

В соответствии с пп. 5,6 п. 1 ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района, начальника отдела районного хозяйства М.Ю. Леонову.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские зори» и на сайте муниципального образования «Октябрьский муниципальный район».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношение возникшие с 01.01.2017 года.

Глава муниципального района А.А. Егоров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

от 01.02.2017 № 18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы

Паспорт

муниципальной программы«Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации. |
| Цель (цели) муниципальной программы | «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области.2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии) | [**Подпрограмма 1**](#P263): «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017 - 2019 гг.»[**Подпрограмма 2**](#P382): «Повышение безопасности дорожного движения» на 2017 – 2019 годы» [**Подпрограмма 3**](#P498): «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы» |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий3. Не допускать сокращения рейсов пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района |
| Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2019 годы, в том числе:- 1-й этап - 2017 год;- 2-й этап - 2018 год;- 3-й этап - 2019 год |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10158,7 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 3299,0 тыс. руб.;2018 год – 3256,7 тыс. руб.;2019 год – 3602,4 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств местного бюджета составит 10158,7 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 3299,0 тыс. руб.;2018 год – 3256,7 тыс. руб.;2019 год – 3602,4 тыс. руб.По [подпрограмме 1](#P263) общий объем финансирования составляет 8688,1 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 2809,0 тыс. руб.;2018 год – 2766,7 тыс. руб.;2019 год – 3112,4 тыс. руб.По [подпрограмме 2](#P382) общий объем финансирования составляет 120,0 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 40,0 тыс. руб.;2018 год – 40,0 тыс. руб.;2019 год – 40,0 тыс. руб.По [3](#P263) общий объем финансирования составляет 1350,0 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 450,0 тыс. руб.;2018 год – 450,0 тыс. руб.;2019 год – 450,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями:в 2017 году - 10 %;в 2018 году – 10 %;в 2019 году – 10 %.2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий :в 2017 году – 10%.;в 2018 году – 10%;в 2019 году – 10%. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Транспортная система является одной из базовых отраслей хозяйства муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области (далее – муниципальный район), важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры.

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии района. Транспортная система обеспечивает повышение качества жизни населения.

Дорожное хозяйство муниципального района включает в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения со всеми искусственными дорожными сооружениями, необходимыми для их нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. По состоянию на 1 января 2017 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 154,2 км.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы муниципального района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населенными пунктами района, а также выход на дорожную сеть региона, во многом зависит решение задач по достижению устойчивого экономического роста, улучшению условий для предпринимательской деятельности и повышению уровня жизни населения.

В настоящее время более 90 % автомобильных дорог общего пользования местного не соответствует нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик.

Одними из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения современным условиям являются ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях автомобильные дороги общего пользования местного значения поддерживаются в основном только благодаря мерам по содержанию. На протяжении последних нескольких лет в связи с дефицитом местного бюджета на территории муниципального района не ведется строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов.

Основу дорожной сети муниципального района составляют дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта.

На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и пассажирских перевозок. Вместе с этим усиливается и конкуренция в данной отрасли, и, следовательно, возрастают требования к качеству предоставляемых услуг. Особенно остро конкурентная борьба проявляется между государственными (муниципальными) и коммерческими транспортными предприятиями. Муниципальное пассажирское транспортное предприятие недополучает значительные суммы доходов, что ограничивает его возможности по качеству обслуживания пассажиров и конкурентоспособности, а также перспективы собственного развития и повышения комфортности перевозок для граждан. В рамках муниципальной программы планируется обеспечить доступность пассажирского транспорта путем предоставления муниципальному пассажирскому транспортному предприятию финансовой поддержки из местного бюджета.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения сохраняется низкий уровень аварийности, чему в значительной степени способствует состояние автодорог. В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется улучшить состояние автомобильных дорог и обеспечить безопасность дорожного движения путем поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, проведения комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов, транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, а также планируется осуществить ремонт дорог.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы.

Целью муниципальной программы является:

- развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области.

2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.

3. Не допускать сокращения рейсов пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализуемые муниципальной программой мероприятия позволят достичь следующих результатов:

1. Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями:

в 2017 году - 10 %;

в 2018 году – 10 %;

в 2019 году – 10 %.

2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий :

в 2017 году – 10%.;

в 2018 году – 10%;

в 2019 году – 10%.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации муниципальной программы - 2017 - 2019 годы, в том числе этапы:

- 1-й этап - 2017 год;

- 2-й этап - 2018 год;

- 3-й этап - 2019 год.

Таблица 1

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы, результаты реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Сроки и этапы реализации | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог | 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2017 - 2019 годы | 1. Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями:в 2017 году - 10%;в 2018 году - 10%;в 2019 году - 10% |
| 2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | 2017 - 2019 годы | 2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий в том числе:в 2017 году – 10%.в 2018 году - 10%в 2019 году - 10% |

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.

[Подпрограмма № 1](#P263) "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы».

Реализация [подпрограммы № 1](#P263) позволит увеличить долю протяженности автомобильных дорог по каждому году, приведенных к нормативным требованиям после проведения содержания и ремонта, к общей протяженности.

[Подпрограмма № 2](#P382) «Повышение безопасности дорожного движения» на 2017 – 2019 годы»

Реализация [подпрограммы № 2](#P382) направлена на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.

[Подпрограмма № 3](#P498) «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы».

Реализация [подпрограммы № 3](#P498) направлена на предоставление субсидий по компенсации части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок, за счет средств местного бюджета МУАП «Октябрьское».

Раздел 6. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы представлена в [приложении № 1](#P627) к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Раздел 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующих показателей (индикаторов):

1. Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.

Целевые показатели (индикаторы) представлены в [приложении № 1](#P627) к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2017 - 2019 годов составляет 10158,7 тыс. руб. Финансирование обеспечения муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 10158,7 тыс. руб.

Структура финансирования муниципальной программы представлена в [приложениях № 2](#P1473), [№ 3](#P1771), к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы»

Финансирование мероприятий и сроки выполнения муниципальной программы могут корректироваться в течение всего срока реализации.

Паспорт подпрограммы № 1

"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»

на 2017 - 2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел районного хозяйства |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цель подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьского муниципального района» Еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы |
| Задачи подпрограммы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Доля протяженности автомобильных дорог по каждому году, приведенных к нормативным требованиям после проведения содержания и ремонта, к общей протяженности |
| Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы, в том числе:- 1-й этап - 2017 год;- 2-й этап - 2018 год;- 3-й этап - 2019 год. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования по подпрограмме № 1 составляет 8688,1 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 2809,0 тыс. руб.;2018 год – 2766,7 тыс. руб.;2019 год – 3112,4 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств местного бюджета составит 8688,7 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 2809,0 тыс. руб.;2018 год – 2766,7 тыс. руб.;2019 год – 3112,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля протяженности автомобильных дорог по каждому году, приведенных к нормативным требованиям после проведения содержания и ремонта, к общей протяженности:2017 год – 10 %;2018 год – 10 %;2019 год – 10 % |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ N 1

Транспортная система является одной из базовых отраслей хозяйства муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры.

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии района. Транспортная система обеспечивает повышение качества жизни населения.

Дорожное хозяйство Октябрьского района включает в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения со всеми искусственными дорожными сооружениями, необходимыми для их нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. По состоянию на 1 января 2017 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 154,2 км. В целом район насчитывает 7 автомобильных дорог.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населенными пунктами района, а также выход на дорожную сеть региона, во многом зависит решение задач по достижению устойчивого экономического роста, улучшению условий для предпринимательской деятельности и повышению уровня жизни населения. Развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития района и обеспечивать потребность в перевозках.

В настоящее время более 90% автомобильных дорог общего пользования местного не соответствует нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик.

Одними из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения современным условиям являются ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях автомобильные дороги общего пользования местного значения поддерживаются в основном только благодаря мерам по содержанию дорог и их ямочному ремонту.

На протяжении последних нескольких лет на территории района не ведется строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Целью подпрограммы № 1 является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы.

Для достижения этой цели необходимо решить следующую задачу:

- выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области.

Предполагаемая задача позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Реализуемые подпрограммой № 1 мероприятия позволят достичь следующих результатов:

- увеличить долю протяженности автомобильных дорог по каждому году, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта, к общей протяженности:

- 2017 год – 10 %;

- 2018 год – 10 %;

- 2019 год – 10 %.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Сроки реализации подпрограммы - 2017 - 2019 годы, в том числе этапы:

- 1-й этап - 2017 год;

- 2-й этап - 2018 год;

- 3-й этап - 2019 год.

Таблица 1

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы № 1, результаты реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Срокии этапы реализации | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2017 - 2019 годы | Доля протяженности автомобильных дорог по каждому году, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта и содержания, к общей протяженности:2017 год - 10%;2018 год - 10%;2019 год - 10% |

Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

[Система](#P669) основных мероприятий и показателей реализации подпрограммы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ № 1

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 1 соответствуют ее целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы № 1 в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы № 1 будет осуществляться на основе следующего показателя (индикатора):

- доля протяженности автомобильных дорог по каждому году, приведенных к нормативным требованиям после проведения содержания и ремонта, к общей протяженности.

Показатели (индикаторы) представлены в [приложении № 1](#P669) к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2017 - 2019 годов составляет 8688,1 тыс. руб. Финансирование обеспечения муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 8688,1 тыс. руб.

Структура финансирования подпрограммы представлена в [приложениях № 2](#P1473), [№](#P1844) 3, к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Финансирование мероприятий и сроки выполнения подпрограммы могут корректироваться в течение всего срока реализации.

Паспорт подпрограммы № 2

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном

образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области

на 2017 - 2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального районаОтдел образования администрации Октябрьского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы |
| Задачи подпрограммы | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы, в том числе:- 1-й этап - 2017 год;- 2-й этап - 2018 год;- 3-й этап - 2019 год |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования по подпрограмме № 2 составляет 120,0 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 40,0 тыс. руб.;2018 год – 40,0 тыс. руб.;2019 год – 40,0 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств местного бюджета составит 120,0 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 40,0 тыс. руб.;2018 год – 40,0 тыс. руб.;2019 год – 40,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий в том числе:2017 – 10 %.;2018 – 10 %.;2019 - 10 % |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения сохраняется уровень аварийности, чему в значительной степени способствует состояние автодорог. Сопутствующей причиной совершения ДТП остаются дефекты дорожного покрытия, отсутствие необходимого количества дорожных знаков. В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется обеспечить безопасность дорожного движения путем проведения комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов. Провести информационную работу с дошкольными и школьными учреждениями направленную на предупреждения безопасность дорожного движения.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ №2

Целью подпрограммы № 2 является повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Предполагаемый перечень задач позволит уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Реализуемые подпрограммой № 2 мероприятия позволят уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий в том числе:

- в 2017 – 10%.;

- в 2018 – 10%;

- в 2019 – 10%.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Сроки реализации подпрограммы - 2017 - 2019 годы, в том числе этапы:

- 1-й этап - 2017 год;

- 2-й этап - 2018 год;

- 3-й этап - 2019 год.

Таблица 1

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы № 2, результаты реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Срокии этапы реализации | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | 2017 - 2019 годы | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий в том числе:2017 – 10%.;2018 – 10%;2019 – 10% |

Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

[Система](#P1009) основных мероприятий и показателей реализации подпрограммы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ № 2

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 2 соответствуют ее целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы № 2 в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы № 2 будет осуществляться на основе следующего показателя (индикатора):

Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.

Показатели (индикаторы) представлены в [приложении № 1](#P1009) к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2016 - 2018 годов составляет 120,0 тыс. руб. Финансирование обеспечения подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 120,0 тыс. руб.

Структура финансирования подпрограммы представлена в [приложениях № 2](#P1473), [№ 3](#P2100), к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

 Финансирование мероприятий и сроки выполнения подпрограммы могут корректироваться в течение всего срока реализации.

Паспорт подпрограммы № 3

«Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района |
| Участники подпрограммы | МУАП «Октябрьское» |
| Цель подпрограммы | Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы |
| Задачи подпрограммы | Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Сохранность пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района |
| Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы, в том числе:- 1-й этап - 2017 год;- 2-й этап - 2018 год;- 3-й этап - 2019 год |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования по подпрограмме № 3 составляет 1350,0 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 450,0 тыс. руб.;2018 год – 450,0 тыс. руб.;2019 год – 450,0 тыс. руб.Планируемый объем финансирования из средств местного бюджета составит 1350,0 тыс. руб., в том числе по годам:2017 год – 450,0 тыс. руб.;2018 год – 450,0 тыс. руб.;2019 год – 450,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Не допустить сокращения рейсов пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

На долю автотранспортного предприятия приходятся значительные объемы перевозок грузов и пассажирских перевозок. Вместе с этим усиливается и конкуренция в данной отрасли, и, следовательно, возрастают требования к качеству предоставляемых услуг. Особенно остро конкурентная борьба проявляется между государственными (муниципальными) и коммерческими транспортными предприятиями. Муниципальное пассажирское транспортное предприятие недополучает значительные суммы доходов, что ограничивает их возможности по качеству обслуживания пассажиров и конкурентоспособности, а также перспективы собственного развития и повышения комфортности перевозок для граждан. В рамках подпрограммы № 3 планируется сохранить нерентабельные (убыточные) маршруты для предприятия.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ N 3

Целью подпрограммы № 3 является развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Реализуемые подпрограммой № 3 мероприятия позволят достичь следующего результата:

- не допустить сокращения рейсов пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Сроки реализации подпрограммы - 2017 - 2019 годы, в том числе этапы:

- 1-й этап - 2017 год;

- 2-й этап - 2018 год;

- 3-й этап - 2019 год.

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы № 3,

результаты реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Сроки и этапы реализации | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Убыточность рейсов по маршрутам:104 – Столбовое – Амурзет – Столбовое105 – Ручейки – Амурзет - Ручейки | Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» | 2017 - 2019 годы | Не допустить сокращения рейсов пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального района |

Раздел 5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

[Система](#P1330) основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ № 3

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 3 соответствуют ее целям и задачам.

Показатели (индикаторы) представлены в [приложении № 1](#P1330) к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 за период 2017 - 2019 годов составляет 1350,0 тыс. руб. Финансирование обеспечения подпрограммы № 3 осуществляется за счет средств местного бюджета.

Структура финансирования программы представлена в [приложениях № 2](#P1473), [№3](#P2347), к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы».

Финансирование мероприятий и сроки выполнения муниципальной программы могут корректироваться в течение всего срока реализации.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы»

СИСТЕМА

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя по годам реализации |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма 1](#P263) | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Октябрьский муниципальный район» на 2017 - 2019 гг.» | Отдел районного хозяйства администрации муниципального района | Доля протяженности автомобильных дорог по каждому году, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта, содержания к общей протяженности | % | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» |  подрядные организации | Протяженность автомобильных дорог, после проведения содержания | км | 154,2 | 154,2 | 154,2 |
| [Подпрограмма 2](#P382) | «Повышение безопасности дорожного движения» в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы» | Отдел районного хозяйства, отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | % | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: | отдел образования | Количество конкурсов направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - проведение ежегодных социально-профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения с учащимися образовательных учреждений Октябрьского муниципального района. | отдел образования | Количество проведенных социально-профилактических мероприятий | ед. | 15 | 15 | 15 |
|  | - приобретение и установка дорожных знаков | подрядные организации | Количество приобретенных дорожных знаков | шт. | 20 | 30 | 30 |
| [Подпрограмма 3](#P498) | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы» | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района МУАП «Октябрьское» | Сохранность пассажирских перевозок на территории Октябрьского муниципального районаКоличество субсидируемых маршрутов | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | МУАП «Октябрьское» | Количество субсидируемых маршрутов | ед. | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. руб.), годы |
|  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы» | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района | 10158,7 | 3299,0 | 3256,7 | 3602,4 |
| [Подпрограмма 1](#P263) | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Октябрьский муниципальный район» на 2017 - 2019 гг.» | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района, подрядные организации | 8688,1 | 2809,0 | 2766,7 | 3112,4 |
| [Подпрограмма 2](#P382) | «Повышение безопасности дорожного движения» в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы» | Отдел районного хозяйства, отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| [Подпрограмма 3](#P498) | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы» | Отдел районного хозяйства администрации Октябрьского муниципального района МУАП «Октябрьское» | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на 2017-2019 годы» | Всего | 10158,7 | 3299,0 | 3256,7 | 3602,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (дорожный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в том числе: | 10158,7 | 3299,0 | 3256,7 | 3602,4 |
|  |  | - дорожный фонд | 8688,1 | 2809,0 | 2766,7 | 3112,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Подпрограмма 1](#P263) | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Октябрьский муниципальный район» на 2017 - 2019 гг.» | Всего | 8688,1 | 2809,0 | 2766,7 | 3112,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (дорожный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в том числе: | 8688,1 | 2809,0 | 2766,7 | 3112,4 |
|  |  | - дорожный фонд | 8688,1 | 2809,0 | 2766,7 | 3112,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы» | Всего | 120,0 | 40,0 | 400,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет  | 120,0 | 40,0 | 400,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Подпрограмма 3](#P498) | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области" на 2017 - 2019 годы» | Всего | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |